# Zápis z 18. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			25.3.2013

Trvanie: 			18:00 – 19:00

Miestnosť: 			1.31a – Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Jaroslav Grega

Téma stretnutia:

Konzultácia priebehu 8. šprintu

Obsah stretnutia:

- Michal začal stretnutie. Zreferoval aké tasky sú spravene.

- Ukázali sme zasieťovanie počítačov. Kvôli nestabilite hráčov Marian navrhol vyskúšať spustiť monitor na inom počítači a tak otestovať hranie futbalu.

- Marian sa pýtal na vyššiu logiku(taktiku). Matej Č. hovoril, že je vo finálnej fáze. Marian navrhol aby sme zlepšil výpočet pre to kto ma isť po loptu a kto ma isť do formácie. Aby sa nestalo, že nikto nejde po loptu.

- Marian spresnil informácie o IIT.SRC 2013. Treba doniesť aj PC a techniku na predvedenie futbalu. Tiež sa pripraviť na prezentáciu projektu.

- Marian oznámil, že záverečná prezentácia bude súčasťou workshopu, na ktorý je potrebné pripraviť aj článok v rozsahu asi 5-6 strán. Článok ma byť ako zhodnotenie nášho projektu.

- Matej Č. sa pýtal na dokumentáciu. Marian povedal, že staré listy netreba tlačiť nanovo, stačí do nej doložiť novu časť dokumentácie so zapracovanými pripomienkami z predchádzajúcej časti. Súčasťou dokumentácie ma byť aj CD s produktom (wiki + stránka tímu + projekt)

- Filip referoval o probléme s formáciou. Keď idú hráči na požadované miesto formácie nekontrolujú, kde je lopta a dostavia sa na neaktuálne miesto. Marian navrhol, že zisťovanie pozície lopty by bolo možné zabezpečiť prerušením pri natáčaní sa na pozíciu alebo pri páde a následnej lokalizácii.

- Michal oznámil problém pri kopaní. Niekedy je hráč ďaleko od lopty a netrafí loptu. Je potrebné zabezpečiť príchod bližšie k lopte a tak kopať.

Stav úloh:.

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5703 | Integrovať naše nové funkcie | Gábor N. | 15.4.2013 | vysoká | ukončené | 8 | 20 | Jednotný kód |
| 5704 | Vyladenie zintegrovaného riešenia | Filip S. | 22.4.2013 | vysoká | v priebehu | 13 | 20 | Fungujúci celok |
| 5701 | Zabezpečenie technickej stránky prezentácie výsledku | Matej Š. | 22.4.2013 | normálna | v priebehu | 5 | 4 | Funkčná topológia |
| 5702 | Príprava materiálov na ITSRC | Jaro | 22.4.2013 | normálna | v priebehu | 5 | 3 | Videá |
| 5705 | Aktualizovať dokumentáciu (špreinty 5-8) | Matej Č. | 22.4.2013 | Vysoká | Nová | 13 | 10 | Dokumentácia |
| 5478 | High skill: Drž formáciu | Filip Suchac | 8.4.2013 | normálna | ukončené | 5 | 5 | Vytvorený High skill |
| 5245 | Prídenie k lopte zo správnej strany | Matej Š. | 8.4.2013 | normálna | ukončené | 8 | 9 | pridenie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovani) |
| 5237 | Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky | Martin | 8.4.2013 | vysoká | ukončené | 8 | 10 | počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov |