# Zápis z 5. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			7.11.2012

Trvanie: 			8:00 – 10:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Matúš Ondrejkovič, Filip Sucháč

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Filip Sucháč

Téma stretnutia:

Kontrola priebežného stavu úloh z druhého šprintu a debata o návrhu/špecifikácii celkovej práce projektu.

Priebežný stav úloh šprintu:

- Úloha 2.2 Git – importovanie a kríženie hráčov:

Gábor povedal, že v hráčovi tímu „High5“ bolo viac zdrojového kódu, tak ho porovnal s hráčom tímu „Tím 17 žije...“. Hráča tímu „High5“ dal do repozitára s pridaním funkcionality druhého hráča, ktorá v „High5“ nebola. Bol to zatiaľ len syntaktický merge.

- Merge Test-framework-u zatiaľ robený nebol.

- Matej hovoril o odovzdávaní dokumentácie o týždeň. Bude za to zodpovedný. Marián povedal, že pri tlačenej dokumentácii je najlepšie použiť rozširovateľné viazanie.

- Úloha 2.3 Analýza z. kódu hráča tímov „High5“ a „Tím 17 žije...“:

Tím má prácu na úlohe rozdelenú. Martin povedal, že zistil, že sa „RoboCup Library“ už nepoužíva.

- Vymenovali sme úlohy, na ktorých sa pracuje a ktoré ešte nie sú začaté.

- Úloha 2.5 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča:

Marián povedal, že chôdzu je nutné analyzovať spustením hráča cez server a aj cez Test-framework. Na tejto analýze by sa mal podieľať človek, ktorý v prvom šprinte analyzoval chôdzu robotov všeobecne (bol to Matúš).

Debata o návrhu/špecifikácii celkovej práce projektu:

Táto debata vychádzala z bodov, ktoré boli výstupom úlohy 2.1 Návrh celkovej práce počas projektu. K týmto bodom sa Marián vyjadril nasledovne.

- Optimalizácia vytvorených nízkoúrovňových pohybov

  - Je to možné ručne alebo evolučákom.

  - Prístupy: statický (akým kĺbom koľko pohnúť), dynamický (sledovať chyby pohybov a podľa toho upravovať), úplne dynamický (vypočítavať, ako zmeniť kĺby z jedného stavu hráča na druhý), malé statické pohyby skladať na vyššie.

  - Dynamické prístupy sú náročné, ale kvalitou lepšie. Tie by Marián odporúčal.

  - Dynamické pohyby je možné vytvárať zo statických, na ktorý sa aplikuje nejaký diff.

  - Strojové učenie – je náročné.

- Vytvorenie nových pohybov

  - Beh: s ním opatrne, pretože to nemusí byť na tomto hráčovi fyzikálne možné. Je to náročné na stabilizáciu. Niekto sa na to môže pozrieť, ale nemusí sa to podariť.

  - Otáčanie hráča počas chôdze: najprv revíziou pohybov zistiť, či funguje. Inak tento návrh môže byť.

  - Bránenie: pozrieť sa na diplomovku o brankárovi.

- Vytvorenie univerzálneho trénera (navrhol Jaro)

  - Je zakázané dávať hráčom všetky informácie o svete.

- Nástroj pre trénovanie stratégií (navrhol Matúš)

  - Formáciu formovať podľa pozície lopty.

  - Zdrojový kód ohľadom formácií by bolo možné získať z 2D hráčov.

- Nástroj RoboViz (navrhol sa ním zaoberať Martin)

  - Matej sa spýta minuloročných na problém s kompiláciou Simsparku pre RoboViz.

  - Marián poradil radšej rozvíjať Test-framework.

    - Zlepšovanie usability, presnosti zobrazenia.

    - Vizualizovať odchýlku, ruchy, absolútne pozície hráčov.

- Vylepšenie editora pohybov

  - Kontrola stability vytvoreného pohybu (navrhol Matúš)

    - Kontrola by sa musela odsimulovať na serveri alebo inak.

    - Kontrola by mohla byť vykonaná aj výpočtom, napr. či je ťažisko v rámci oporných bodov.

  - Zvýšiť použiteľnosť (navrhol Gábor) - vylepšenie robenia pohybov pre začiatočníkov.

    - K tomuto by bolo potrebné presne navrhnúť features.

  - Spraviť editor pohybov odolný voči zmene štruktúry XML pohybov (navrhol Filip)

    - Je to ťažký cieľ, možno až nereálny.

- Zaviesť do hráča kontrolu stability (navrhol Gábor) – vedieť hranice, kedy hráč stráca stabilitu a zabraňovať tomu.

  - Takáto kontrola by musela závisieť od toho, čo hráč práve robí.

  - Mohol by sa to hráč učiť – na to by sa musel vytvoriť proces, akým by to fungovalo.

- Marián odporučil stanoviť si priority k cieľom a prioritnejšie by mali byť nižšie pohyby.

Ďalšie úlohy:

- Je potrebné zlepšiť náš scrum

  - Vytvárať backlog a user stories (kto požaduje čo a prečo, napr. „Hráč chce chôdzu, aby sa vedel pohybovať.“)

  - Navrhovať user stories také, aby boli zvládnuteľné jedným šprintom.

- Zmeniť scrum mastera (navrhol Gábor)

  - Dohodnúť si poradie. Po každom šprinte vystriedať scrum mastera.

- Zaviesť si tímové rutiny, ako napr. pri scrum pokri.

- Úlohu 2.1 „Návrh celkovej práce počas projektu“ predefinovať z návrhu na podrobnú špecifikáciu (chceme toto a preto, toto a preto, ...).

  - Výstupy by mali byť špecifikácia a user stories.

Poznámky:

- Rozhodnutie zmeniť body pre úlohy vždy najprv konzultovať s Mariánom.