# Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			21.11.2012

Trvanie: 			8:00 – 10:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Matúš Ondrejkovič, Filip Sucháč

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Jaroslav Grega

Téma stretnutia:

Kontrola priebežného stavu úloh z tretieho šprintu a debata o návrhu nového smerovania projektu.

Priebežný stav úloh šprintu:

- Úloha 3.1 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča:

Za túto úlohu bol zodpovedný Gabo. Povedal, že úloha je ukončená a dokument s analýzou chôdze je vložený v Redmine.

- Úloha 3.7 Stretnutie s minuloročnými účastníkmi projektu RoboCup.

K tejto úlohe bolo povedané, že stretnutie bolo veľmi poučné a budú potrebné ďalšie stretnutia s ostatnými členmi tímov, ktorý riešili tvorbu testframeworku a ďalšieho kódu.

- Na ďalších úlohách bola začatá práca.

Debata o návrhu nového smerovania projektu:

Táto debata vychádzala z neznalosti použitia modulov v testframeworku, problémom pri spúšťaní agenta a pri analyzovaní agenta a jeho pohybov.

- Bolo navrhnute poriadne spracovať wiki, tak aby boli všetky návody a popisy k celému projektu na jednom mieste.

- Návrh na zrušenie niektorých taskov zo šprintu a ich nahradenie novými.

Gabo navrhol zrušenie taskov, ktoré neboli dokončené a nahradiť ich novými. S čím Marián súhlasil, ale požadoval dokončiť tasky analýza pohybov a návrh a špecifikácia vylepšenia chôdze.

Tabuľka nových taskov:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | ### Vytvorenie štruktúry wiki | Gabo | 28/11/12 | normálna | nová | 2 | 2 |  |
| 3.9 | ### Návod na inštaláciu simsparku Windows 7- 64 bit | Martin Gabo | 28/11/12 | normálna | nová | 13/5 | 12/5 | Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x64 |
| 3.10 | ### Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit | Jaro Martin Matej | 28/11/12 | normálna | nová | 13/5 | 12/5 | Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x86 |
| 3.11 | ### Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit | Martin Jaro | 28/11/12 | normálna | nová | 13/5 | 12/5 | Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x64 |
| 3.12 | ### Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit | Gabo Matúš | 28/11/12 | normálna | nová | 13/5 | 12/5 | Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x86 |
| 3.13 | ### Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit | Filip | 28/11/12 | normálna | nová | 13/5 | 12/5 | Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win XP x86 |
| 3.14 | ### Návod na spustenie hráča v simspraku | Jaro Gabo | 28/11/12 | normálna | nová | 3 | 3 | Dokument s návodom na spustenie hráča cez planer, konzolu a Jima |
| 3.15 | ### Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki | Gabo | 28/11/12 | normálna | nová | 0,5 | 1 | Dokumenty na wiki |

Poznámky:

- Pole „Zodpovední“ označuje hrubým písmom hlavného zodpovedného za úlohu a normálnym písmom ďalších pomocníkov.