# Zápis zo stretnutia č. 5

Dátum a čas stretnutia:	31.10.2013, 8:00 – 11:35

Miesto stretnutia:	konzultačná miestnosť (3.21)

Vedúca tímu:	Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Prítomní:	Roland Gášpár, Michal Ševčík, Martin Londák, Lukáš Cáder, Matej Toma, Jaroslav Dzurilla, Martin Dušek

Vedúci: Martin Dušek, Zapisovateľ: Jaroslav Dzurilla, Overovateľ: Roland Gášpár

# Priebeh stretnutia:

- Rozprávalo sa o nevyriešených úlohách v systéme JIRA, ich stave a technických problémoch súvisiacich s vývojom aplikácie.

- Diskutovalo sa o pridelení dokumentácie na vypracovanie na dokumentovom serveri.

  - K niektorým uzavretým issues chýba na dokumentovom serveri dokumentácia.

- Aplikácia sa predvádzala zákazníkovi, diskusia, pripomienky a návrhy na zlepšenie.

  - Problém: Pred nainštalovaním novej verzie je potrebné ručne odinštalovať starú verziu.

    - Návrh na zlepšenie: Tento proces automatizovať.

- Konzultácia a prideľovanie nových úloh.

  - Začiatok testovania:

    - Roland	- Unit testy

    - Jaro		- Aplikačné testy

- SCRUM odhadovanie času na vypracovanie úloh. Vytvorenie šprint backlogu

- Podnet k rozmýšľaniu o využití grantu 5000-;€ (zariadenie, licencie na softvér, atď.)

  - Vedúca nás informovala o možnosti získať grant na náš projekt. Je potrebné spísať zmysluplné a súčasne dostatočne zaujímavé využitie grantu v našom projekte a podať si žiadosť.

# Rozdelenie úloh:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Predpokladaný čas | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Vytvorenie prezentácie na SCRUM panel | Jaroslav |  | pridelená |
| 5.2 | Kontrola správnosti máp budovy | Všetci |  | pridelená |
| 5.3 | Dopracovať dokumentáciu k uzavretým issues | Všetci |  | pridelená |
| 5.4 | Prejsť úlohy v JIRE a zistiť ktoré vyžadujú dokumentáciu. | Martin D. Lukáš C. |  | pridelená |
| 5.5 | Reklamovať u Michala D. MHD | Matej |  | pridelená |
| 5.6 | Upraviť text v odkazoch - skratky, gramatika | Matej |  | pridelená |
| 5.7 | Nová grafika na názvy zastávok | Jaroslav + Matej |  | pridelená |
| 5.8 | Úprava dizajnu jedální | Jaroslav+ Lukáš |  | pridelená |
| 5.9 | Testovanie rozdelenia MHD | Jaroslav |  | pridelená |
| 5.10 | Testovanie usability aplikácie | Jaroslav |  | pridelená |
| 5.11 | Zoradenie MHD podľa obľúbenosti | Matej | 13h | pridelená |
| 5.12 | Zoradenie MHD podľa času | Matej | 3h | priradená |
| 5.13 | Udalosti na FIIT - webový odkaz, RSS | Martin L. | 13h | pridelená |
| 5.14 | Automatický update databázy dátami z AIS | Mišo | 21h | pridelená |
| 5.15 | Pridať mapy k jedálňam a okoliu FIIT | Lukáš | 8h | pridelená |
| 5.16 | Statické mapy okolia FIIT | Martin D. | 16h | pridelená |
| 5.17 | Odkaz na iTranzit MHD | Roland | 3h | pridelená |
| 4.1 | Vloženie kapitol dokumentácie do systému dokumentácie | Martin D. | 2h | pridelená |
| 4.2 | Konzultácia s manažérom systému JIRA z minulého roka | Martin L. | 2h | nesplnená |

# Úlohy z minulého týždňa:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Dátum splnenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Nainštalovať operačný systém na virtuálny server. Nahodiť Weiner. Nastaviť práva na stavba.fiit.stuba.sk aby sa vedel pripájať na iTranzit a na jedálne. | Michal | 31.10.2013 | splnená |
| 3.2 | Prekonzultovať s Michalom Dornerom kód. Pochopenie štruktúry kódu (jeho časti). Prerozdeliť MHD a vyhodiť smer. | Matej | 24.10.2013 | splnená |
| 3.3 | Úprava home screenu. | Jaroslav | 30.10.2013 | splnená |
| 3.4 | Prerobiť webovú stránku tak, aby podporovala scrollovanie a zoomovanie na mapách pomocou myšky. | Roland | 31.10.2013 | rozpracovaná |
| 3.5 | Upraviť scrollovanie v aplikácii aby prebiehala hladko. Aspoň prototyp. | Martin L. | 30.10.2013 | rozpracovaná |
| 3.6 | Vytvoriť metodiku a realizovať systém pre manažmentu dokumentácie. Výstupom je dokument s popísanou metodikou. | Martin D. | 31.10.2013 | splnená |
| 3.7 | Zladiť jedálne so zvyškom aplikácie. | Lukáš + Michal Dorner | 31.10.2013 | splnená |
| 3.8 | Naštudovať si Kanban v systéme JIRA a vložiť doňho product backlog. | Martin L. | 31.10.2013 | splnená |
| 3.9 | Napísať prihlášku do TP Cup-u. Výstupom sú dokumenty potrebné na prihlásenie sa do TP Cup-u. | Matej | 31.10.2013 | splnená |
| 2.1 | Home screen ikona | Jaroslav |  | rozpracovaná |