Zápis zo 6. stretnutia tímu č. 8

Téma:		Analýza a vizualizácia získaných dát

Dátum:		7.11.2013

Čas:		12:00

Miestnosť:	Jobsovo softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:	Pedagóg: 	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia:	Bc. Michal Juranyi

Bc. Ivan Košdy

Bc. Jozef Marcin

Bc. Tomáš Martinkovič

Bc. Matej Noga

Bc. Ján Podmajerský

Bc. Juraj Rabčan

Stretnutie viedol:		Bc. Ivan Košdy

Zápis  vypracoval:		Bc. Michal Juranyi

Nasledujúci zápis vyhotoví: 	Bc. Ivan Košdy

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Zadanie úlohy | Pridelenie úlohy | Dátum pridelenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Rozchodenie Monga lokálne, rozšírenie Eclipse o git plugin, študovanie Springu, zápisnica | Juraj Rabčan | 24.10.2013 | Hotovo |
| 3.2 | TP CUP prihláška, nainštalovanie Gitu, Eclipse a Mongo lokálne | Ján Podmajerský | 24.10.2013 | Hotovo |
| 3.3 | Porovnanie vektorov, ktoré reprezentujú model používateľa | Jozef Marcin | 24.10.2013 | Hotovo |
| 3.4 | Model používateľa z nalogovaných dát | Matej Noga | 24.10.2013 | Hotovo |
| 3.5 | Ukladať nalogované dáta na server, JSP, nastavenie Springu | Ivan Košdy | 24.10.2013 | Hotovo |
| 3.6 | Rozchodenie Monga lokálne, rozšírenie Eclipse o git plugin, študovanie Springu, prihláška na TP cup | Tomáš Martinkovič | 24.10.2013 | Hotovo |
| 3.7 | Inštalácia Monga na server, príprava prezentácie na prednášku. | Michal Juranyi | 24.10.2013 | Hotovo |

Priebeh stretnutia:

- Úvod stretnutia bol venovaný zhodnoteniu práce na zadaných úlohách. Tie boli vyhodnotené ako úspešne splnené.

- V ďalšej časti stretnutia sme identifikovali problémy na ktoré sme narazili. Išlo najmä o to, že sme z databázy nezískavali žiadne dáta o práci v IDE. V tejto súvislosti sme preverovali, či máme nainštalované najnovšie verzie programov (vyšli nové verzie PerConIK programov)

- Hlavnú časť stretnutia sme venovali identifikácii nových úloh v súvislosti so spracovaním doposiaľ získaných dát. Hlavnou úlohou bolo získané údaje zobraziť a vizualizovať pomocou grafov. Ďalšou témou bolo zefektívnenie vytvárania modelov používateľov s čím súvisí otázka periodického získavania a spracovania dát z databázy PerConIK a vzorkovania (časový úsek, za aký sa budú údaje agregovať a analyzovať)

- V závere sme ešte identifikovali bočné úlohy súvisiace s nasadzovaním projektu na tímový server a rozdelili sme si všetky identifikované úlohy

Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| ID | Zadanie úlohy | Pridelenie úlohy | Dátum pridelenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Preskúmanie použitia Eclipse pluginov pre výpočet SW metrík | Jozef Marcin | 7.11.2013 |
| 3.2 | Zobraziť nalogované dáta pomocou grafu s filtrom | Ján Podmajerský | 7.11.2013 |
| 3.3 | Zobraziť nalogované dáta pomocou tabuľky s filtrom | Juraj Rabčan | 7.11.2013 |
| 3.4 | Zobraziť aktuálne modely používateľov | Matej Noga | 7.11.2013 |
| 3.5 | Periodické získavanie dát registrovaných používateľov | Ivan Košdy | 7.11.2013 |
| 3.6 | Otestovať prácu s PerConIK Eclipse pluginom a implementovať jednoduchú LOC metriku | Tomáš Martinkovič | 7.11.2013 |
| 3.7 | Inštalácia GlassFish na tímový server | Michal Juranyi | 7.11.2013 |
| 3.8 | Autodeployment pomocou Git a Maven | Ivan Košdy | 7.11.2013 |
| 3.9 | Preveriť získavanie dát z Eclipse | Michal Juranyi | 7.11.2013 |
| 3.10 | Identifikácia jednotlivých prvkov vektora | Jozef Marcin | 7.11.2013 |