# Zápis z 10. stretnutia tímu č. 9

Dátum: 10.4.2014

Miestnosť: Jobsové softvérové štúdio (lab 1.31) (FIIT-STU)

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: 	Bc. Filip Blanárik, Bc. Michal Blanárik, Bc. Štefan Horváth

Bc. Štefan Linner, Bc. Martin Markech, Bc. Roman Moravčík

Bc. Tomáš Nemeček

Stretnutie viedol: Bc. Roman Moravčík

Zápis: Bc. Martin Markech

## Téma stretnutia

Zhodnotenie stavu a práce členov tímu na úlohách 8. šprintu a diskusia s druhým tímom pre zabezpečenie kooperácie pri riešení úloh.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOCUPTP-161 | dokumentacia highskillov | Michal Blanárik | Tomáš Nemeček | Čiastočne splnené |
| ROBOCUPTP-189 | Vytvorenie používateľskej príručky | Roman Moravčík | Roman Moravčík | nesplnené |
| ROBOCUPTP-191 | Oprava výpočtu či agent leží | Martin Markech | Roman Moravčík | nesplnené |
| ROBOCUPTP-193 | Preimplementovanie architektúry Walk | Štefan Linner, Tomáš Nemeček | Roman Moravčík | Čiastočne splnené |
| ROBOCUPTP-194 | Videá a ukážky projektu RoboCup | Filip Blanarik | Roman Moravčík | nesplnené |
| ROBOCUPTP-196 | Optimalizácia highskill-u Kick | Roman Moravčík | Roman Moravčík | Čiastočne splnené |
| ROBOCUPTP-214 | Využitie anotácií pre kick | Roman Moravcik | Roman Moravcik | nesplnené |
| ROBOCUPTP-216 | Výpočet pozície agenta | Celý tím |  | nesplnené |

Opis stretnutia

- Úvodom stretnutia sme oboznámili vedúceho tímu s aktuálnym stavom prác v tomto šprinte. Michal Blanárik začal pracovať na úlohe lokalizácie avšak nepodarilo sa mu to vyriešiť vzhľadom na komplexnosť tejto úlohy. Bude potrebné zapojiť viacero členov tímu na túto úlohu.

- Roman Moravčík programoval využívanie anotácii pri kope, popisoval problémy s null pointer exception, úloha je v procese riešenia.

- Tomáš Nemeček sa pýtal ako je to budúci týždeň so šprintom, keďže je voľno, či končí alebo sa posúva. Vzhľadom na to že bude voľno bude mať tento šprint fyzicky 3 týždne. Nakoľko odpadne stretnutie, konzultácia s vedúcim prebehne formou emailu.

- Tomáš Nemeček informoval o probléme (nutnosti) odstrániť Ruby z načítavania XML súborov. Padla otázka či je treba vytvoriť i preberací protokol. Odpoveď je áno.

- Martin Markech sa pýtal ako prebehne odovzdanie gitového repozitára – či ho ponecháme pre budúce generácie a odovzdáme prihlasovacie údaje na administrátora, aby nemusel budúcoročný tím opäť vybavovať a zostavovať gitové úložisko. Odpoveď bola že je to dobrý nápad.

- Štefan Linner sa pýtal na orientáciu plagátu. Plagát sa bude robiť na šírku. Ivan   Kapustík hovoril, aby sme si pozreli pre istotu presné informácie na stránke.

Export úloh

Export úloh do ďalšieho týždňa sa nachádza na stránke v súbore s názvom odkazu Export úloh 8. týždeň.