# Zápis č. 21 zo stretnutia tímu 03

Miesto: 		FIIT STU, miestnosť Jobsovo štúdio

Dátum:		4.5.2015

Čas:			9:00

Vedúci stretnutia: 	Ing. Michal Holub

Zapisovateľ:		Bc. Igor Daniš

Prítomní: 		Ing. Michal Holub

Bc. Igor Daniš

Bc. Martin Lošák

Bc. Alex Ostrovský

Bc. Stanislav Paľove

Bc. Peter Uherek

Bc. Jakub Kmeťko

Neprítomní:		-

Téma stretnutia: 	Ukončenie šprintu 11

# Priebeh stretnutia

- Návrhy, prednesy, dohody

- Zosumarizovanie výsledkov úloh z predchádzajúceho stretnutia:

- Igod Daniš:

- Peter Uherek:

- Martin Lošák:

- Stano Paľove:

- Alex Ostrovský:

- Jakub Kmeťko:

- Martin Košut:

Jakub Kmeťko:

Feature 1008

Zle zobrazjúce JIRA okno:

Skladalo sa to s niekolko častí:

Optimalizácia na rozlíšenie štandardného notebooku

Tabuľka mala byť skrolovateľná po X osi

Jira okno malo cestovať spolu s tabuľkou

A bolo treba znížiť na 15 riadkov z 25

Igor revidoval ale nenašiel bug. Úloha je akceptovaná.

Martin Lošák:

1009 - Tlacidla v detaile datasetu sa nezobrazuju spravne

Nájdená chyba že treba ešte zjednotiť veľkosti fontov, malé a veľké písmená. Síce to nebolo súčasťou úlohy ale malo by to byť zjednotené. Po oprave dostane pridelený počet bodov.

Igor Daniš:

Peter Uherek:

1005	- Spojazdnenie progresu pre analýzu

Revíziu robil Martin, akceptované.

Martin Lošák

1001 –

Bol nájdený bug, že treba refreshnúť stránku. Michal sa pýtal či by nebola lepšia varianta s checkboxom naľavo pretože má checkbox fixnú šírku.

Po oprave dostane pridelený počet bodov.

Alex Ostrovský

Balík menších úloh

CSS pre pagination, zmena pätičky a chyby v demo datasete s migráciami. V admin rozhraní bolo treba nastaviť fixnú šírku stĺpca. Úloha bola akceptovaná.

Vytvorenie testov pre všetky modely

Impelementoval 65 testov, validácie modelov na uniqness, presence, asociacie a funkcie pre usera v modeli. Akceptované.

Presmerovanie pri pustení analýzy:

Počas reananlýzy sa nedá kliknúť na detail. Akceptované.

Stano

Oprava spracovaní testovacích datasetov na produkcii. Musel spraviť vlastný logfile pre delayed job. Akceptované. Rozdelili sa body takto: Alex:3, Peťo:4, Stano: 6

Nájdené bugy

Fixná šírka jira okna, jira hodnoty majú začínať zľava. Zalamovanie textov. Nastaviť fixnú šírku stĺpcov. 1 bod 					Jakub

V demo datasete chýba mapa	. Novo registrovaný user má mať mapu. 3 body Igor

2X Jira okno	1 bod Jakub

V modalnom okne chcem mať možnosť nechať si zasielať info o spracovaní-reanalýze datasetu. Defaultne nechcem. Ale keď už zaškrtnem tak má prísť email. Email má vyzerať rovnako. 2 alex

Zjednotenie štýlov všetkých textov. About aby zodpovedal iba tomu, čo reálne dokážeme, a chceme aby v tom aj boli popísané featury. Korekcia výrazov a zlepšenie angličtiny. 2 body, Stano

V modalnom okne chceme mat moznost poslat email o ukonceni analyzi. Buttony su po kliknuti zosednute a text v nich je biely. 1 bod, Martin

Použitie rovnakého algoritmu pri zisťovaní typu location aby nevznikali problémy s mapou.
3 body Peťo

K môjmu zmazanému datasetu sa dá stále dostať cez URL 2 body, Alex

Error log pre /admin stránku. Je možné dostať všetky kontroler akcie a parametre. Toto bude asi routing error, chceme 404ku. 5 bodov Stano

Pri zmene cez tlačidlá v grafe sa chcem preskrolovať naspäť do grafu Jakub 2

V grfoch je x a y aj h lable su klikatelne ale nic sa tam nedeje, taktiez to treba fixnut. Malo by to tak byt ze sa zmeni focus doplnenim label tagu alebo odstranenim css 2 Alex

V xy grafe vyhodit nadpis grafu. V histogramovom grafe nech sa to vola histrogram. A H co tam je nech sa vola atribut. Histogoramovy graf ma tlacidla nalepene na sebe, xy ma iny padding. Treba zjednotit. 3 Martin

# Bodovanie úloh aktuálneho šprintu

| ID | Popis úlohy | Zodpovednosť | Body |
| --- | --- | --- | --- |

# Plnenie úloh z prechádzajúcich stretnutí

| ID | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín zač. | Termín uk. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |