Zápis 10. Stretnutia tímu č. 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Autor zápisu:** | Bc. Miroslav Kudláč | |
| **Dátum:** | 3.11.2014 |  |
| **Miestnosť:** | Jobbs Lab |  |
| **Prítomní:** | **Vedúci:** | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
|  | **Členovia tímu:** | Bc. Miroslav Kudláč |
|  |  | Bc. Andrej Železňák |
|  |  | Bc. Francisc Juras |
|  |  | Bc. Michal Valovič |
|  |  | Bc. Hana Baranovičová |
|  |  | Bc. Lukáš Markovič |
|  |  | Bc. et Bc. Martin Melis |

Priebeh stretnutia:

* Na stretnutí sme uzavreli šprint. Povedali sme si, ktoré úlohy sme zvládli a na ktorých treba popracovať ešte v priebehu posledného šprintu. Niektoré veci sme už dokončovať nepotrebovali. Hovorili sme o úlohách pre ďalší šprint, ktorý sme takisto spustili na stretnutí.
* Po príchode vedúceho sme hovorili o tom, ako pracujeme a o tom, čo sme tento týždeň absolvovali. Hovorili sme taktiež o pláne na ďalší semester. V ňom by sme chceli spraviť funkciu MOVE, export do XMI a možno aj animáciu. Taktiež chceme vedieť aj pridávať text do aktivít.
* Zhrnuli sme si, čo všetko musíme dať do dokumentácií. Keďže sme dokumenty písali priebežne, nie je toho až tak veľa k tomu, aby boli všetci spokojní.
* V závere stretnutia som zadal spolu s Lukášom úlohy a rozišli sme sa domov dokončiť náš projekt. Predovšetkým musíme dokončiť grafiku a spájanie čiar s elementami. Potom budeme pripravený na prezentáciu.

Príloha 1: Návrh GUI pre ďalší semester