Retrospektíva šprintu

1.Šprint

Úlohy, ktoré sme si pridelili do prvého šprintu sú nasledovné.

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBOCUPTP-2 | Konvencia pre dokumentáciu | Metod Rybár | Metod Rybár |
| ROBOCUPTP-6 | Rozbehať Jiru | Miroslav Wolf | Miroslav Wolf |
| ROBOCUPTP-8 | Prezrieť diplomové práce a zahraničné tímy | Všetci | Michal Segeč |
| ROBOCUPTP-13 | Príprava web stránky tímu | Martin Vrabec | Martin Vrabec |
| ROBOCUPTP-14 | Zoznámiť sa s gitom a importovať si projekt | Všetci | Michal Segeč |
| ROBOCUPTP-15 | Identifikácia a vymazanie nepotrebných častí - odstrániť balík garbage | Juraj Šimek | Juraj Šimek |
| ROBOCUPTP-16 | Vytvoriť zoznam zakomentovaného kódu | Peter Filípek, Miroslav Wolf, Michal Segeč | Peter Filípek |
| ROBOCUPTP-17 | Úprava logovania (funkcionalita, dokumentácia, vybrané balíky) | Juraj Šimek, Metod Rybár | Juraj Šimek |

V tomto šprinte sme sa hlavne sústreďovali na vytvorenie stabilných základov pre projekt, čiže oboznámenie sa so základnými nástrojmi, ktoré budeme využívať, importovaním projektu, vytvorením web stránky, kde budeme umiestňovať všetky dokumenty a vytvorenie konvencie pre dokumentáciu, ktorú budeme upravovať počas celého trvania projektu. Taktiež sme urobili základnú analýzu zdrojového kódu minulých ročníkov.

Všetky úlohy sa podarilo splniť v požadovanom čase.

1.1 ROBOCUPTP-2  - Konvencia pre dokumentáciu

Úloha bola pridelená Bc. Metodovi Rybárovi, ktorý bol riešiteľom a zodpovedným za splnenie úlohy.

Pri vytváraní štandardu dokumentácie sa myslelo hlavne na kompatibilitu a prehľadnosť zmien, keďže na projekte sa pracuje dlhodobo a neustále sa mení. Preto sme sa rozhodli využiť technológiu Latex, ktorá zabezpečuje prenositeľnosť dokumentácie medzi platformami. Na monitorovanie zmien sme zaviedli verziovanie a zaznamenávanie zmien. Rovnako sme vytvorili štandardy pre nadpisy, tabuľky a obrázky. Štandard dokumentácie sa bude priebežne vyvíjať a dopĺňať tak, aby zabezpečoval všetky aktuálne potreby tímu.

Samotnú dokumentáciu neuvádzame, keďže jej finálna forma bude dokumentáciou celého projektu a bude zverejnená priebežne. Priebežná verzia je uverejnená na web stránke nášho tímu.

1.2 ROBOCUPTP-6  - RozbehaťJiru

Úloha bola pridelená Bc. Miroslavovi Wolfovi, ktorý bol riešiteľom a zodpovedným za splnenie úlohy.

Bolo potrebné oboznámiť sa s používaním tohto nástroja a vybaviť všetky práva, aby bolo možné vytvoriť projekt pre náš tím a aby všetci členovia tímu mohli narábať so všetkými funkciami ako pridávanie taskov, editovanie atď. Úlohy sme do Jiry úspešne pridali a nalogovali časy, ktoré sme strávili pri vykonávaní jednotlivých úloh. Výsledkom šprintu je burndown chart, ktorý avšak neodzrkadľuje skutočné plnenie úloh, keďže pre tento šprint to pre nás bola experimentálna fáza, kde sme nevedeli zadávať jednotlivé story pointy a časy pre úlohy a tak krivka grafu nemenila svoju podobu. Je preto potrebné naučiť sa zadávať správne úlohy aj s vyhradeným časom pre danú úlohu a priebežne zaznamenávať odrobený čas na daných úlohách.

1.3 ROBOCUPTP-8  - Prezrieť diplomové práce a zahraničné tímy

Cieľom úlohy bolo analyzovať bakalárske a diplomové práce študentov bývalých ročníkov a taktiež zahraničné tímy, ktoré sa zúčastňujú každoročnej celosvetovej súťaže Robocup. Každá analýza obsahuje nami vybrané zaujímavé časti, ktoré nás, či už v prácach, alebo pri zahraničných tímoch zaujali a ktoré by sa potenciálne dali využiť pri našom upravovaní agenta.

Úloha bola určená pre celý tím, zodpovedným za splnenie úlohy bol Bc. Michal Segeč.

1.3.1 Analýza diplomovej práce – Pavol Mešťaník

Autor: Bc. Peter Filípek

Sumár práce: Podarilo sa úspešne implementovať metódu pre realizáciu dynamického priameho kopu. Implementáciou tejto metódy hráč získal schopnosť výberu vzdialenosti, na ktorú chce loptu odkopnúť.

Ciele práce:

- podsystém, ktorý umožní dynamické generovanie pohybov

- dynamický pohyb – kop.

Jednotlivé fázy vykonávania dynamického kopu:

- Lokalizácia, priblíženie a mierenie: Tieto fázy sa môžu opakovať a ich cieľom je dostať hráča  do takej vzdialenosti od lopty, z ktorej je schopný vykonať kop.

- Určenie nohy ktorou kopať: Ktorou nohou sa bude kop vykonávať je určené na základe polohy lopty a hráča. Ktorá noha bude využitá na kop je jeden zo vstupných parametrov pre dynamický kop.

- Určenie vzdialenosti na kop: Určene tejto vzdialenosti prebieha porovnaním pozície lopty a cieľovej pozície. Táto vzdialenosť je ďalší potrebný vstup pre dynamický kop.

- Vypočítanie parametrov kopu: Parametre pre kop sa vypočítajú na základe vzdialenosti, na ktorú sa má kopať.

- Vytvorenie fáz dynamického kopu: Po vypočítaní dynamických parametrov kopu sa vytvoria fázy kopu. Tieto môžu byť založené na existujúcom pohybe a len upravovať niektoré z fáz tohto pohybu, alebo môžu byť všetky fázy vytvorené nanovo. Po vytvorení fáz sú tieto zaradené medzi ostatné nedynamické pohyby s novým vygenerovaným menom. Od tohto okamihu je vpodstate vytvorený nový nedynamický pohyb podľa zadaných parametrov.

- Vykonanie kopu: Samotné vykonanie kopu prebieha rovnako ako pri bežnom pohybe.

Výpočet parametrov pre kop prehrebol experimentálne s využitím už existujúceho kopu. Pomocou pokusov nad už existujúcim kopom, sa zistili závislosti efektorov hráča na vzdialenosť kopu. Vzhľadom na to, že pohyb obsahoval náhodné chyby, bolo vykonaných viacero meraní, na základe ktorých sa vytvorili priemerné hodnoty. Dynamický kop, implementovaný v rámci riešenia, bol vytvorený vďaka nájdeniu závislosti medzi vzdialenosťou kopu a zmenou efektora RLE3 pri kope kick_right_normal_stand.

Alternatívou je výpočet parametrov na základe sily kopu podľa fyzikálnych parametrov simulačného modelu.

Riešenie bolo overené s použitím plánu PlanPmKick, teda bez hýbania hráčom s pevne určenou pozíciou hráča aj lopty, aby sa vylúčili ostatné vplyvy. Hráč je od lopty na začiatku vzdialený 0,2 jednotiek a lopta je nastavená presne pred jednu z nôh. Pri tejto situácii bol dynamický pohyb vykonávaný so 100% úspešnosťou. Pri nastavení inej situácie na začiatku nebola dosiahnutá 100% úspešnosť kopu vzhľadom na nepresnosti iných pohybov.

Implementácia tohto riešenia prebehla nad agentom vytvoreným týmom A55 Kickers, ktorý využíval ešte architektúru, ktorá obsahovala časti v Ruby.

1.3.2 Analýza diplomovej práce – Ján Hudec

Autor: Bc.Metod Rybár

V práci sa autor venuje zrýchleniu chôdze robota Nao pomocou princípu Zero Moment Point. Vo výslednom riešení sa chôdza Nao robota zrýchlila na hodnotu približne 27 cm/s (0,972km/h). Výsledný produkt JimJet má zabudovanú stabilizáciu pomocou rúk a nôh, čo dopomohlo k zvýšeniu rýchlosti pôvodného hráča o približne 43%.

Zero Moment Point spočíva v zaistení dynamickej rovnováhy, v niektorých zdrojoch označeného pojmom stabilita, pri ktorej nie je potrebné mať ťažisko v zóne stability. Môžeme povedať, že robot je v zóne stability, pokiaľ kolmica na plochu zeme prechádzajúca ťažiskom robota sa nachádza v oblasti opísanej chodidlom v prípade, že stojí na jednej nohe, alebo medzi chodidlami robota v prípade, že stojí na oboch nohách súčasne. ZMP však počíta aj s pôsobením ostatných síl na robota ako napr.: dynamika pohybu, odstredivé sily, alebo sila gravitačná.

Pri stabilizácií je dôležitá znalosť polohy ťažiska robota. Na to je potrebná presná poloha tela vrátane naklonenia v každom momente. Potrebné je pozrieť sa na daný pohyb z pohľadu biometrickej analýzy pohybu ľudskej končatiny. Zistíme, že každý sval využívaný pri chôdzi sa neaktivuje keď príde stanovený čas, ale práve v momente, kedy končatina dosiahne určité podmienky. Čiže nestačí sa zamerať na jej polohu, ani na čas v ktorom sa tam dostala, ani na jej globálnu pozíciu ale poňať dané veličiny ako komplexnú množinu, ktorá je navzájom spätá a závislá a iba pokiaľ každá z vopred stanovených podmienok je splnená môže daný sval zmeniť svoju činnosť (vyvolanie svalovej kontrakcie, udržiavanie svalu v úmyselnom napätí (nie svalový tonus), prípadne uvoľnenie svalu).

Zrýchlenie chôdze:

Z pôvodných 15 centimetrov za sekundu na 27 centimetrov za sekundu. Zakomponovanie nových informácií o modeli ako hmotnosť, kotvenie častí tela a iné.

Problém so senzormi ktoré poskytujú napríklad pri pohybe len informáciu o zmene od posledného stavu bez referencie na globálne súradnice.

Využitie ForceResistance perceptora ktorý neobsahuje umelo pridaný šum, ktorý zachytáva silu pôsobiacu na robota. Nachádza sa v chodidlách.

Autor predpokladá možné zlepšenie vylepšením stabilizačných funkcií či už za presnejšie alebo univerzálnejšie, presnejších smerovacích funkcií alebo pokusom o simulovanie ľudskej chôdze.

1.3.3 Analýza diplomovej práce – Peter Paššák

Autor: Bc.Metod Rybár

V práci sa Peter Paššák venuje evolučnému algoritmu, ktorý používa na zlepšovanie pohybov robotického hráča. Evolučným algoritmom sa nahradzovalo ručné vylepšovanie pohybov, ktoré býva veľmi pracné a veľmi ťažko sa s ním dá priblížiť k ideálnemu stavu.

Pri každom pohybe sa dajú určiť vlastnosti, na základe ktorých vieme kvalitatívne posúdiť aké sú pohyby dobré. XML súbor s definíciou pohybu sa mapuje na genóm a po prebehnutí optimalizácie sa prevedie naspäť tak, aby sa dal testovať.

Ako jedince sa berú jednotivé pohyby. Použitá štruktúra sa teda skladá zo zoznamu fáz, z ktorých každá obsahuje názov fázy, nasledujúcu fázu, trvanie fázy a zoznam kĺbov a ich natočenia a tiež iné parametre. Táto štruktúra je vhodná na jednoduchú manipuláciu.

Bola vytvorená trieda pre vytváranie symetrických pohybov. Napríklad kop ľavou nohou sa dá automaticky transformovať na symetrický kop ľavou nohou a uložiť ako nový pohyb.

Nevychádza sa z náhodne vygenerovaných pohybov, ale už z definovaných pohybov. Kedže sa je prehľadávací priestor veľmi veľký, je dobré začať z bodu, ktorý ma aspoň prijateľné riešenie. Prvá generácia sa teda vytvorí mutovaním už známych pohybov.

Následne sa ďalšia generácia tvorí z časti mutáciami, z časti krížením a z časti zachovaním elitných jedincov predchádzajúcej populácie. Nemusí to tak však byť a to ako sa tvorí nová populácia sa dá nastaviť. Generácie sa tvoria pokiaľ nedostaneme požadovanú kvalitu pohybu alebo nedosiahneme maximálny zadefinovaný počet generácií. Pri výbere jedinca sa využíva výber turnajom a výber ruletou.

V práci sa uvažuje nad zlepšovaním pohybov aj pridaním alebo odoberaním fáz pohybu alebo využitia horolezeckého algoritmu a uvažuje sa ešte nad optimalizáciou prihrávok a otáčania.

Vylepšovanie strely:

- Podarilo sa zvýšiť vzdialenosť zo 4,4 na 5,45 metra. Po upravení fitness funkcie zlepšenie na 6,96 metra, ale za zvýšenia rozptylu. Po ďalšom vylepšovaní dĺžka kopu 9,16 metra s dobrou presnosťou.

- Zlepšenie presnosti sa nepodarilo, ale zachovala sa presnosť pôvodného kopu pri viac ako dvojnásobnej dĺžke kopu.

Vylepšovanie chôdze vpred:

- Vytvorenie jednej rýchlejšej chôdze, z 0,59 metra za sekundu na 0,69 pri znížení vychýlenia a zlepšenia úspešnosti a zároveň aj výrazné zrýchlenie na 0,97 metra za sekundu pri inom jedincovi, avšak s mierne horším vychýlením a úspešnosťou.

Vylepšovanie chôdze vzad:

- Získané zrýchlenie z 0,1 metra za sekundu na 0,54 metra za sekundu ale za cenu takmer zdvojnásobenia vychýlenia a zhoršenia úspešnosti.

Vylepšovanie úkrokov:

- Zrýchlenie z 0,05 na 0,16 ale s výrazným zvýšením vychýlenia.

1.3.4 Analýza diplomovej práce – Martin Košický

Autor: Bc. Michal Segeč

Cieľ práce: venovať sa nižším skillom agenta a skúsiť čo najviac zabezpečiť, aby agent nespadol počas pohybu

Autor sa venoval analýze evolučných algoritmov, ktoré by bolo vhodné použiť na zabezpečenie pohybu kvôli optimalizácií, prípadne pri generovaní trajektórie kĺbov

CMA-ES ( Evolučná stratégia adaptácie kovariančnej matice ) – je algoritmus, ktorý slúži na optimalizáciu zložitých, nelineárnych, nekonvexných problémov. Algoritmus pracuje s určitým aktuálnym stredom, kovariančnou maticou a polomerom. Každou iteráciou sa vytvorí niekoľko n>0 jedincov a každému sa vypočíta fitness funkcia. Vyberie sa m<n najlepších. Z týchto m jedincov sa vypočíta stred pomocou váženého priemeru.

Q-Learning – je metóda učenia s odmenou a trestom. Cieľom tejto metódy je, aby bola v každom stave vybratá taka akcia, ktorá by maximalizovala celkovú odmenu. Je to iteratívny proces, pričom v každom kroku sa musí aktualizovať Q hodnota akcie a stavu. Q(s,a) je funkcia ktorý ohodnocuje kvalitu, keď sa v stave s vykoná akcia a.

Autor sa venoval skúmaniu doprednej kinematiky, ktorá rieši problém hľadania súradníc kĺbov, keď sú známe iba ich uhly. Zistil, že v simulovanom robo. futbale sa tieto hodnoty dajú vypočítať pomocou prekladacích a rotačných matíc. Taktiež sa venoval inverznej kinematike, ktorá naopak k známym súradniciam kĺbov hladá hodnoty premenných kĺbov, aby bola dosiahnutá žiadaná pozícia. Skúmal 3 metódy riešenia problému inverznej kinematiky a to: alegabraické, geometrické, iteratívné.

Autor preskúmal, že môžu byť 4 druhy chôdze: 1. Fáza dvojitej podpory – obidve nohy sú na zemi. 2. Fáza pred kývaním – päta jednej nohy sa dvíha zo zeme, ale humanoid má stále fázu dvojitej podpory, keďže stojí palcami na zemi. 3. Fáza základnej podpory – jedna noha je na zemi a druhá vo vzduchu smerom vpred. 4. Postkývajúca fáza – prsty prednej nohy smerujú k zemi a agent má opäť fázu dvojitej podpory.

Preskúmal aj tzv. ZMP, ktorý je jeden z najviac používaných pojmov v robotike. Označuje bod, keď dynamické sily pri kontakte noha so zemou neprodukujú žiaden moment v horizontálnom smere – t.j. horizontálny odpor a gravitačná sila su rovné 0.

Autor otestoval daný algoritmus v simulovanom prostredí, kde pozoroval, že ak sa bod ZMP ocitol mimo podpornej plochy, robot začal padať.

Základný koncept chôdze robota, ktorým sa riadil autor je:

  - výber cieľových bodov pre aktívnu nohu

  - aplikovanie inverznej kinematiky na inverznú nohu

  - vykonať akcie na kĺboch, ktoré vedú k stabilite

  - výmena nôh

Autor testoval 2 druhy simulácie a to: ovládanie lokálnej stability minimalizáciu vzdialenosti ZPM od podpornej plochy , a v druhom prípade minimalizáciou vzdial. Posunutého ZPM od podpor. plochy. Plocha bola tvorená 2 bodmi a agent sa snaží svoj ZPM dostať  na stred tejto priamky.

Autor avšak zistil, že toto riešenie neviedlo k úspešnej a stabilizovanej chôdzi.

Pôvodné riešenie chôdzy agenta nahradil novým postupom:

  - Ručný výber póz

  - Optimalizácia póz pre stabilitu

  - Vytvorenie interpolácie medzi pózami

  - Inverznou kinematikou dopočítať uhly v kĺboch

  - transformácia cieľových uhlov na uhlové rýchlosti

Robot použití pri simulácií je zložený z 23 častí tela a 22 otočných kĺbov. Na optimalizáciu póz pre stabilitu autor využil CMA-ES, genetický algoritmus, Q-Learning. Najlepší výsledok sa podaril získať pomocou Q-Learningu, kde sa podarilo získať najlepšie výsledky, čo sa týka rýchlosti aj stability

Autor testoval rôzne druhy chôdze:

  - Pomalá chôdza – agent prešiel pol ihriska za 59 sekúnd, priem. rýchlosť bola   0,61 hm/h a z 50 pokusov agent nespadol ani raz

  - Stredne rýchla chôdza – pol ihriska za 45 sekúnd, rýchlosť – 0,8 km/h, z 50 pokusov agent spadol 7 krát.

  - Rýchla chôdza – pol ihriska za 35 sekúnd, rýchlosť – 1,02 km/h, z 50 pokusov agent spadol 10 krát.

  - pred spustením optimalizácie agent nedokázal ani raz prejsť celé ihrisko

Autor na základe experimentov zhodnotil, že stabilizáciu v reálnom čase nie je možná bez predvypočítanej trasy. Táto metóda posúva pozíciu trupu agenta relatívne k stacionárnej nohe. Táto metóda najlepšie fungovala pri optimalizácií pomocou učenia Q-learning. Metóda bola úspešná pri vytvorení stabilných a rýchlych chôdzi no niekedy aj táto metóda zlyhala. Vždy keď robot spadol, chyba sa objavil na rozhraní dvoj fáz – napr. keď sa menila noha z kývajúcej pózy na stojacu. Preto zhodnotil, že by bolo vhodné sa zamerať na hladký prechod medzi 2 fázami pohybu.

1.3.5 Analýza diplomovej práce – Tomáš Boleček

Autor: Bc. Martin Vrabec

Sumár práce: DP je zameraná na rozšírenie existujúceho hráča Jima o strategickú vrstvu. Daný model by mal obsahovať nasledujúce vrstvy:  stratégie, taktiky, formácie, sub-taktiky, role, overenie.

Navrhnutý model musí umožňovať vytváranie správania pre celý tím, ale zároveň aj možnosť vytvárania správania pre konkrétnych jednotlivcov, prípadne pre skupinu jednotlivcov na rovnakej roli alebo s rovnakou charakteristikou.

Formácie

Na vytváranie formácií bolo vytvorené grafické používateľské rozhranie podľa návrhu.

Obr.1 - Používateľské rozhranie

XML obsahuje dve hlavné časti označené ako <formations> a <data>.

Novo zavedené dátové štruktúry:

sk.fiit.jim.ai.formation.FormationPosition

Daná dátová štruktúra zapisuje konkrétne pozície pre jednotlivých hráčov. Obsahuje informáciu o polohe, akú má mať hráč v závislosti od polohy lopty, počiatočnú polohu hráča, informáciu o pridelenej roli hráčovi, možnosť hráča dynamického prideľovania a zmeny rolí a informáciu o tom, ktorý hráč pravé hra s loptou (onBall).

sk.fiit.jim.ai.formation.formationData

Obsahuje dáta o konkrétnej formácii. Obsahuje množinu dát polôh hráčov vo formácií, informácie o počte hráčov vo formácii a informácie o autorovi a popis formácie.

sk.fiit.jim.ai.formation.positionPlayerPair

Dátová štruktúra opisujúca pozíciu v danom momente pre konkrétneho hráča s priradenou polohou vo formácii. Dátová štruktúra je vytvorená zvlášť pre každého hráča vo formácii. Množina týchto dátových štruktúr nám reprezentuje aktuálnu formáciu v hre.

Použité rozhrania:

sk.fiit.testframework.ui.interfaces.gameViewerProviderImpl

Dané rozhranie je nami navrhnuté nové rozhranie pre triedu customizableGameView na zobrazovanie stavu hry z rôznych zdrojov. Existujú dve triedy, ktoré implementujú toto rozhranie - onClickProvider a gameStateProvider. OnClickProvider je využívaný v záložke testovacieho frameworku XML Editor, pričom dané rozhranie nám umožňuje nastaviť pozíciu objektov pomocou kurzora myši alebo pomocou numerických textových poli opisujúcich túto pozíciu. GameStateProvider umožňuje získavanie herného stavu sveta od servera.

Lokalizácia hráča

Lokalizácia bola aktualizovaná na základe už existujúceho hráča. Riešenie bolo implementované v rámci existujúcej triedy sk.fiit.jim.agent.models.AgentPositionCalculator. Spočívalo v ohodnotení nového videnia na základe počtu orientačných bodov, ktoré vidí. Okrem hodnotenia podľa orientačných bodov je nové videnie hodnotené aj podľa odchýlky od posledného videnia.

Algoritmus hodnotenia novej polohy hráča

Komunikácia

Riešenie komunikácie je implementované v triede sk.fiit.jim.agent.communication.SpeechManager. Pred odoslaním správy je vytiahnutá aktuálna pozícia lopty a hráča a tieto informácie sú odoslané všetkým hráčom.

Metóda na tvorbu a parsovanie správ:

Model sveta

Model sveta si vytvára každý hráč samostatne. Bol implementovaný v triede sk.fiit.jim.agent.communication.SpeechManager. Každá informácia o polohe lopty je hodnotená na základe vzdialenosti od lopty (podľa váhy). Overenie bolo vykonané tak, že na základe týchto dát bol vypočítaný medián, priemer, minimálna a maximálna hodnota.

Dynamické prideľovanie rolí

Dynamické prideľovanie rolí bolo implementované v triede PositionPlaceCalculator, ktorá v pravidelných intervaloch prerátava rolu hráča a výsledok ukladá v rámci agentInfo

Testovanie komunikácie

Testovanie komunikácie bolo implementované v sk.fiit.jim.code_review. FileWritter.  Testovanie prebehlo pomocou logov vytvorených jednotlivými hráčmi, kde bolo vykonaných 1200 cyklov v rámci 2 hier s úspešnosťou 99.97 %.

Zhodnotenie

V porovnaní s riešením sa dá vychádzať len z videnia sveta, keďže ostatná funkcia bola implementovaná prvý krát. Pre dynamické prideľovanie rolí pri viac ako 50 testoch, 5 rôznych formáciách a počte hráčov 2 až 5 sa v každej situácii podarilo správne priradiť rolu jednotlivým hráčom. Najväčší prínos je v navrhnutí strategickej vrstvy.

1.3.6 Analýza diplomovej práce – Jaroslav Grega

Autor: Bc. Martin Vrabec

Sumár práce: Podarilo sa mu zvýšiť rýchlosť chôdze na 0.46 m/s s priem. stabilitou 1 pád na 10 m a odklonom 6.86 m

Ciele práce:

- zvýšenie rýchlosti chôdze na 0.4 m/s

- zníženie počtu pádov o 10%

- zvýšenie presnosti kopu

- prostredie na automatické testovanie vytvorených pohybov

- stabilizácia hráča pomocou ZMP, vylepšovanie pohybov podľa genetického algoritmu

Autor sa venoval rozvoju nižších schopností agenta  a vo svojej práci popísal aj rôzne prístupy k tvorbe pohybov a ich stabilizácii. Je tam tiež opísané, ako použiť genetický algoritmus pri tvorbe pohybov a stabilizácii agenta pomocou ZMP. V práci sa nachádza aj analýza existujúcich techník pre dynamické pohyby (genetický algoritmus, aliančný algoritmus, 3D linear inverted pendulum mode, hill climbing, CMA-ES, genetické programovanie). Ďalej autor analyzuje aj existujúce techniky pre stabilizáciu agenta (Center of mass[ťažisko], Center of pressure [centrum tlaku], Zero moment point [ZMP], zero rate angular momentum point [ZRAM point]).

Na optimalizáciu pohybov hráča využil genetický algoritmus, podľa analýzy zahraničných tímov, keďže vykazoval najlepšie výsledky, kde ako vstup využije hodnoty z už existujúcich pohybov – za gén určoval polohu kĺbov agenta, fitnes funkciu tvoril čas prejdenia zvolenej dĺžky ihriska a pri kopoch dĺžka  a presnosť kopu

Výstupom fitnes funkcie je čas a penalizácia za každý pád.

Najlepší jedinec postúpi do fázy kríženia. Kríženie je realizované každý s každým.

Ďalšou fázou GA algoritmu je selekcia : v starej populácii sa nájde jedinec s najlepšou fitnes, ten sa presunie k jedincom, ktorí vznikli krížením a mutáciou. Z tejto skupiny sa vyberú jedince, ktoré budú tvoriť novu populáciu. Beh sa bude vykonávať  podľa počtu zvolených opakovaní.

Stabilizácia agenta metódou ZMP:

Autor vybral metódu ZMP pre jej vysokú popularitu u zahraničných tímov a jeho kvalitný výsledok. Hlavnou myšlienkov ZMP je umiestniť bod tak, aby bol v konvexnej polohe chodidiel.

- Ak ZMP splna podmienku, pokračuje sa vo vykonávaní pohybu

- Ak nie je splnená (agent by pravdepodobne spadol -> začne sa vykonávať stabilizácia pohybu [nastavenie kĺbov tak, aby sa robot dostal do stabilizovanej polohy])

Kroky stabilizácie

- zo servera sa získajú informácie o aktuálnom natočení kĺbov agenta a o nasledujúcom natočení kĺbov;

- pomocou vzorca pre ZMP vypočítam pozíciu ZMP nasledujúceho natočenia kĺbov;

- ak je mimo konvexného obalu chodidiel, upravím natočenie kĺbov rúk do takej polohy, aby ZMP bolo v konvexnom obale chodidiel, na to využijem genetické programovanie, pomocou ktorého budem hľadať funkciu pre stabilizáciu agenta;

- nové nasledujúce natočenie kĺbov odošle na server

Do aplikácie pridal triedu BodyPart ktorá reprezentuje jednotlivé časti agenta a potrebné informácie o častiach ako sú váha, kĺb, na ktorý je časť napojená, rodič častí a geometrický tvar častí.

Do triedy AgentModel pridal metódy pre výpočet  CoM a následne ZMP. Na vytvorenie týchto rovníc využil genetické programovanie.

Dôležitou súčasťou bolo  aj overenie fungovania zmien, preto vytvoril testovacie prostredie, ktoré používateľovi umožňuje nastaviť parametre pre genetický algoritmus (veľkosť populácie, počet generácii a pohyb, ktorý sa ide vylepšovať).

Testovacie prostredie pomocou vstupných formulárov zozbiera informácie, ktoré zadá užívateľ a zašle ich genetickému algoritmu ako vstupné parametre. Využil tam existujúci TestFramework.

Pri testovaní chôdze zistil, že rýchlosť chôdze je 0.2 m/s namiesto 0.4m/s a dôležitou časťou výberu algoritmu je výber jedincov (selekcia).

Dôležitým faktorom pri mutácii pohybu je rozsah, v ktorom sa mutujú gény pohybu - Pri vytváraní pohybov s vysokým percentom mutácie génu sa stavalo, že veľa pohybov bolo nefunkčných a agent sa dostával do stavu, kde sa nevedel pohnúť (prirovnanie k 43 ľuďom, akoby dostal epileptický záchvat). Najlepšie pohyby sa vytvárali, ak bola nastavená maximálna mutácia génov do 20%.

1.3.7 Analýza zahraničného tímu – NaoTH

Autor: Bc. Peter Filípek

Nao Team Humboldt skrátene NaoTH je Nemecký tým z univerzity Humboldt v Berlíne. Venujú sa Standard Platform League a 3D Simulation. Od roku 2008 sa aktívne zúčastňujú svetových turnajov, získali viac ako desiatku ocenení a niekoľko prvých miest v rôznych turnajoch. Na konte majú aj množstvo publikácií, ktoré sa venujú rôznym oblastiam robotiky a zasahujú tak aj do robocupu.

Vytvorili základ agenta v C++, ktorý je možné stiahnuť a pracovať s ním, túto kostru ďalej rozvíjali a obohacovali o ďalšie schopnosti. Vytvoril aj rozšírenie pre SimSpark Simulator tak, aby zodpovedalo prostrediu a pravidlám v Standard Platform League.

Zaujímavé vlastnosti hráča:

- Hráč vie dynamicky meniť rolu v tíme podľa vzdialenosti od lopty a situácie na ihrisku. Vie sa napríklad dynamicky prepnúť z podporujúceho hráča na útočiaceho hráča a podobne.

- Robot pri dynamickom kope vie reagovať na miernu zmenu pozície lopty vychýlením nohy, ktorou ide kop vykonať. Robot pri kope sleduje loptu a nie cieľ kam ide kopať, preto je schopný reagovať na zmenu pozície lopty.

- Robot pri dynamickom kope je schopný ovplyvniť nielen silu kopu, ale aj smer kopu. Vďaka tejto vlastnosti je robot schopný kopnúť nielen priamo pred seba, ale aj do strany. Podľa situácie je schopný pokryť až 180° (90° doľava a 90° doprava). Táto schopnosť výrazne urýchli proces celého kopu vzhľadom na to, že robot sa nemusí pred kopom úplne presne postaviť a vykonávať rôzne úkroky.

- Robot vie dynamicky pri chôdzi meniť pozíciu chodidiel, čo je využívané pre driblovanie (vedenie lopty). Robot tesne pred kontaktom s loptou zmení polohu chodidiel, aby boli do tvaru písmena V. Týmto zabezpečí to, že pri jemnom kontakte chodidla s loptou  lopta nezmení výrazne smer a pohne sa mierne pred robota.

- Robot aby predišiel pádu pri miernych kolíziách disponuje metódou na stabilizáciu samého seba. Robot sa stabilizuje pomocou metódy, ktorá je založená na neurónových sietiach.

- Robot sa vie zorientovať v prostredí a následne podľa toho zaujať pozíciu na ihrisku. Lokalizácia prebieha pomocou časticového filtra (v našom prostredí SimSpark, pravdepodobne to nie je možné vykonať, keďže ihrisko nie je dostatočne označené a ohraničené).

Zdroj: http://www.naoteamhumboldt.de/

1.3.8 Analýza zahraničného tímu – Apollo3D

Autor: Bc. Michal Segeč

Tím Apollo3D pozostáva zo študentov z Nanjing Univerzity v Číne. Bol založený v roku 2006.Tím v roku 2010 a 2013 vyhral súťaž Robocup v 3D simulovanom futbale. V roku 2011 sa umiestnili na 3.mieste.

Sami autori povedali, že zabezpečenie chôdze humanoida je jednou z najťažších úloh a že neexistuje ideálny algoritmus, pre všeobecnú chôdzu. Autori vytvorili nový druh flexibilnej chôdze, ktorá vyuzíva CMAC metódu ( Cerebellar Model Articulation Controller ), čo je vlastne typ neurónovej siete. Je to asociatívny typ pamäti. Táto metóda bola použitá už v roku 1975 pre robotické ovládače.

Taktiež táto flexibilná chôdza využíva lineárne invertované kyvadlo s prediktívnou kontrolou generovania trajektórie pohybu trupu agenta za predpokladu že sa zachová dynamická rovnováha agenta.

Tím Apollo3D zakomponoval tento pohyb a podarilo sa im vyhrať Robocup 2013. Cieľom robotického futbalu je, aby sa do roku 2050 podarilo vytvoriť tím autonómnych humanoidných robotov, ktorí budú schopní na šampionáte poraziť ľudský tím. Každý tím je zložený z 11 Nao robotov, ktorí medzi sebou komunikujú.

Výhodou CMAC metódy chôdze je, že agent sa dokáže pohybovať, otáčať, robiť úkroky smerom k cieľu bez straty stability. Na začiatku sa určí prijateľné držanie nohy a vypočíta sa ZMP. Zároveň sa vypočíta trajektória hrude agenta na základe dvojitého inverzného lineárneho kyvadla s prediktívnou metódou. Takýmto spôsobom je možné potom určiť trajektóriu oboch nôh. Okrem toho každý pohyb kĺbu je možné vypočítať pomocou inverznej kinematiky. Póza hrude agenta je jednoducho vypočítateľná na základe gyro senzoru. Na konci sa využije CMAC optimalizácia a korekčný algoritmus, aby sa zabezpečil správny pohyb kĺbov nohy.

Obr.2 – Princíp CMAC metódy

Inverzná kinematika pomáha určiť polohu kĺbov, keď je známa finálna poloha  objektu.

Nao robot má 22 kĺbov. Maximálny uhol otočenia, ktorý bol dosiahnutý je 1.28 stupňa, a to v prípade, že sa zmenila podporná noha.

S daným algoritmom, ktorý tím vytvoril sa im podarilo umiestniť do nepriateľovej bránky 53 gólov, pričom prepustili 5 gólov.

Autori si uvedomujú, že úspešný humanoidný tím potrebuje aj nejaký vyšší rozhodovací modul, než len obyčajne nižšie akcie. A že na splnenie cieľa nestačí len obyčajná chôdza, ale táto chôdza musí byť stabilná a prispôsobivá hre.

Zdroje:

http://www.cs.utexas.edu/~todd/cs344m/resources/soccer-3dsim/Apollo3D_TDP.pdf

http://books.google.sk/books?id=aJgrBAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=apollo3d&source=bl&ots=lEWluqSDC3&sig=Q6znoVlMZRAld49762jEgJx_PZc&hl=en&sa=X&ei=u8pEVLTJC8KtaczIgMAM&ved=0CFkQ6AEwBzgK#v=onepage&q=apollo3d&f=false

1.3.9 Analýza zahraničného tímu – Robocanes

Autor: Bc. Michal Segeč

Tím vznikol v roku 2010 na Univerzite v Miami. Súťažia nielen v rámci robotického 3D simulovaného futbalu, ale aj rámci štandardnej platformy.

Vytvorenie základných skillov ich agenta je založené na základe agenta nemeckého humanoidného tímu B-Human.

Na začiatku teda zlúčili schopnosti B-Human agenta s ich vlastným agentom. Prvý skill, ktorý takto implementovali bolo chodenie. Keďže B-Human je humanoidný agent, museli podniknúť určité úpravy ako napr. namapovať efektory B-Human agenta na efektory agenta v simulovanom prostredí.

Potom sa zamerali na úpravu parametrov chôdze, ako frekvencia, výška kroku, alebo umiestnenie ťažiska. Táto optimalizácia funguje veľmi dobre v simulovanom prostredí, ale nie je veľmi uplatniteľná pri štandardnej hre. Preto tím momentálne pracuje na vývoji chôdzi, ktorá by bola použiteľná rovnako v humanoidnom turnaji, tak aj v simulovanom 3D-futbale.

Túto optimalizáciu sa tímu podarilo dosiahnuť pomocou genetických algoritmov a tzv. “reinforcement learning”, čo je druh učenia inšpirovaný psychológiou správania, ktoré sa zaoberá, ako by mal agent vykonať určité činnosti v prostredí, aby maximalizoval výšku odmeny. Q-Learning je typ tohto učenia.

Ďaľším cieľom, ktorý sledujú je rýchlo generovať spoľahlivé pohyby agenta bez nejakého drahého a sprístupniteľného hardwaru. Tímu sa podarilo vytvoriť 4 robustné avšak nie úplne stabilné pohyby a následne aplikovali 3 algoritmy – CMA-ES, xNES, PSO a následne otestovali túto optimalizáciu na vyše 900 experimentoch. Týmto autori potvrdili, že je možné dosiahnuť stabilné a komplexné pohyby v pomerne krátkom čase.

Následne by chceli dané skúsenosti s optimalizáciou, integráciu preniesť aj na humanoidného robota, čo by mohlo zlepšiť fyziku robota.

Jedným z ďalších zámerov tímu je sa venovať aj rozpoznávaniu plánov a zámerov hráča. Čo už však patrí medzi zložitejšie high skilly. Toto nie je možné dosiahnuť bez koordinovanej kontroly agenta. Preto sa už v minulosti zamerali na vývoj viacerých techník ako pravdepodobnostné metódy, metódy založené na logike, neurónové siete.. Ich zámerom je momentálne sa venovať kvalitatívnemu opisu dynamickej scény a to na základe mapovania informácií zosnímaných pomocou agenta z prostredia na kvalitatívne fakty určené pre spracovanie. Na základe symbolickej reprezentácie je možné definovať možné akcie na základe predpokladov a následkov.

Reinforcement learning (RL) je druh učenia, kde je agentovi daná odmena, ktorá ohodnocuje vykonanie jeho činností a tak zistíme optimálny postup pri ďalšom výbere akcií. Tím využil Q-Learning a SARSA učenie, ktoré zakomponovali do frameworku agenta. Zároveň plánujú využiť toto učenie 2 spôsobmi:

- Preskúmať ako určité skilly môžu byť vylepšené pomocou tohto učenia, ako napr. rýchlejšia chôdza, alebo rýchlejšie vstanie zo zeme

- Zameranie sa na správanie agenta. Keď vieme, ktorá stratégia sa môže použiť, tak by sa jednotlivé kroky, ktoré sa vykonajú v rámci stratégie mali vykonať vybrať pomocou tohto typu učenia

Pri RL využil tím taktiež algoritmy: GQ, Greedy-GQ a Off-Pac, ktoré sa približujú k aproximácií lineárnych funkcií a vykazujú oveľa lepšie výsledky v rámci predikcie a kontroly.

Zdroj: http://fei.edu.br/rcs/2014/TeamDescriptionPapers/SoccerSimulation/Soccer3D/robocanes_TDP.pdf

1.3.10 Analýza zahraničného tímu – Austin Villa

Autor: Bc. Michal Segeč

Austin Villa – je tím robotického futbalu pochádzajúci z univerzity v Texase, Austine.

Tento tím dosiahol četné úspechy, keďže sa im podarilo posledné 2 roky vyhrať v 3D simulovanom futbale na Robocupe v Brazílii a Iráne.

Členovia tímu si boli dobre vedomí problému nestabilnej chôdze pri vykonávaní pohybu agenta, čo aj označili za netriviálny problém. Snažili sa teda o vylepšenie optimalizácie agenta, aby sa dokázal pohybovať čo najrýchlejšie v každom smere a bez straty stability.

Agent, ktorý vytvorili bol taký úspešný, že zvíťazil na Robocupe 2011, kde vyhral všetkých 24 turnajov a strelil 136 gólov, pričom nepustil do bránky ani jeden. Agent je vytváraný podľa vzoru Aldebaran Nao robota, ktorý výšku cca. 57 cm a váži 4.5 kg. Každý agent má 22 kĺbov – 6 v každej nohe, 4 v ruke a 2 v krku. Vizuálne informácie sa agentovi posielajú cca. každých 60 ms v podobe vzdialenosti a uhlov k jednotlivým objektom v zornom uhle 120°. Agent je taktiež vybavený gyroskopom a accelerometrom. Každý agent môže komunikovať s ďaľším každých 40 ms posielaním správy do veľkosti 20 Bytov.

Celý proces pohybu začína výpočtom sínusových funkcií pre vytvorenie pohybu v končatinách. Proces začne výberom druhu chôdzy, zvolí sa cieľ pre trup a nohy a následne sa použije inverzná kinematika pre určenie požadovaného pohybu kĺbov. PID kontrolery pre každý kĺb konvertujú tieto pozície do príkazov a sú odoslané do simulátoru.

Zaujímavé je taktiež, že väčšina týmov využíva simulované prostredie, aby neskôr bolo možné nasadiť reálneho agenta, zatiaľ čo tým Austin Villa najprv testovali pohyby na reálnom agentovi, aby ho mohli neskôr nasadiť do súťaže v simulovanom futbale.

Tím skúšal viaceré verzie agentov.

1.typ – agent, ktorý sa pohybuje smerom k cieľu ale neotáča sa pritom

2.typ – agent, ktorý sa pohybuje smerom k cieľu a otáča sa pritom

3.typ – agent, ktorý stoji na mieste a až po natočení smerom k cieľu sa rozbehne plnou rýchlosťou.

Všetky 3 typy agentov boli optimalizované pomocou algoritmov.

Spôsob chôdze agenta je parametrizovaný cez viac ako 40 parametrov. Nastavenie iniciálnych parametrov malo ako dôsledok veľmi pomalú ale stabilnú chôdzu. Preto následne tím optimalizoval parametre použitím evolučného algoritmu CMA-ES. Je to algoritmus, ktorý generuje a vyhodnocuje set kandidátov z multivariančného gaussoveho rozdelenia. Každý z týchto kandidátov je ohodnotený pomocou fitness funkcie.

Spomedzi všetkých 40 parametrov bolo vybraný set 14 parametrov, určených pre optimalizáciu, ktoré boli dôkladne vybrané na základe pozorovania, že by mohli mať najväčší dopad na rýchlosť a stabilitu agenta.

Jednou z funkcií, ktoré optimalizovali je driveBallToGoal. Pri tejto funkcii je úlohou robota viesť loptu čo najďalej k cieľu počas 30 sekúnd. Fitness funkcia je vyhodnotená ako vzdialenosť, ktorú sa agentovi podarilo prejsť za tento čas. Po optimalizácií, agent prekonal vzdialenosť, ktorú prešiel pôvodný agent o 15 jednotiek. Pri simulovaní hry optimalizovaného vs. pôvodného agenta, optimal. agent vyhral o priemerne 5.54 gólov pri odohraných 100 hrách.

Druhou funkciou je goToTarget. Cieľom techniky je, aby sa agent dostal k cieľu za určitý čas. Týchto cieľov je viacero a vždy je aktívny v danej chvíli iba jeden na určitý čas. Agent je odmenený na základe vzdialenosti, ktorú prejde na ceste k cieľu. Ak agent dôjde k cielu, je extra odmenený v podobe extrapolácie celkového času, ktorý by mohol ísť k cieľu (čiže kým je cieľ aktívny)  - čas, ktorý ostáva kým cieľ zmizne. Na druhú stranu v prípade že agent počas optimalizačného času padne na zem počas cesty k cieľu, je penalizovaný. Druhy pohybu, ktoré agent vykonáva počas optimalizácie:

.

Ďalším prípadom optimalizácie bolo nastavenie setu parametrov pre zlepšenie rýchlosti agenta. Podarilo sa im síce zvýšiť rýchlosť agenta, avšak medzi prechodmi zo stavu rýchlej chôdze vpred a goToTarget setu, agent bol nestabilný a padal. Preto použili už existujúci set goToTarget parametrov a zlúčili ich s novými parametrami pre rýchly šprint, z čoho opäť vznikol vylepšený agent, ktorý bol schopný prepínať medzi 2 setmi bez straty stability.

Posledným setom je set parametrov pri nastavovaní pozície agenta. Preto tím vytvoril novú optimalizáciu nazvanú ako driveBallToGoal2, v ktorej agent je ohodnotený na základe toho, ako ďaleko dokáže viesť loptu za 15 sekúnd, pri rôzných štartovných pozíciach, čiže pri rôzných pozíciach a orientácií pri lopte. Parameter pozície je použitý, ak je agent .8 metrov od lopty a je zlúčený s hodnotou zo setu goToTarget. Kombináciou všetkých 3 setov sa dosiahla požadovaná optimalizácia.

Na tabuľke je možné vidieť dosiahnuté výsledky, ktoré predstavujú rozdiel gólov v 100 odohraných 10 minutových zápasoch.

Zdroj:

1.  MacALPINE, P., BARETT, S., URIELI, D. et. al. Design and Optimization of an Omnidirectional Humanoid Walk: A Winning Approach at the RoboCup 2011 3D Simulation

Competition. In: Proceedings of the Twenty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence. Toronto, 2012.

http://www.cs.utexas.edu/~pstone/Papers/bib2html-links/AAAI12-MacAlpine.pdf

1.3.11 Analýza zahraničného tímu – Bahia RT

Autor: Bc. Juraj Šimek

1.3.12 Analýza zahraničného tímu – NUbots

Autor: Bc. Miroslav Wolf

Austrálsky tím NUbots z Univerzity of Newcastle má rekord úspechu v RoboCup Standard Platform League od ich prvého vstupu v roku 2002. Tím súťažil vo viacerých kategóriách - v lige pre štvor-nohých robotov, v štandardnej lige a v kid-size lige. V roku 2006 a 2008 získali prvé miesto. Ústredným cieľom tímu je byť vysoko výkonne konkurenčný tím v robotickom futbale.

Hardvér a softvér

Tím používa DARwIn-OP robota ktorý má na nohách senzory. Ich hlavný výskum sa zameriava na používanie metód strojového učenia v softvérových systémoch robota na dosiahnutie vyššej výkonnosti a autonómie. Softvér majú navrhnutý pre prácu viacerých robotických platforiem a všetky jednotlivé moduly boli navrhnuté aby mohli byť ľahko použité v iných systémoch. Senzory a akčné časti sú prístupné pomocou štandardného formátu, bez ohľadu na to na akom robotovi softvér beží. Tohto roku bola vykonaná zásadná zmena softvérovej architektúry a to vylepšenie softvérovej modularity na základe posielania správ systému. Softvér NUBots je navrhnutý tak, aby nové tímy a členovia tímu vedeli ľahko pochopiť a inovovať existujúci kód. Pohybový engine robota je naprogramovaný v C++.

Systém videnia

Zrak je jeden z hlavných oblastí výskumu spojených s Newcastle laboratóriom robotiky. Skúmané bolo najmä rozpoznávanie objektov, určenie horizontu, detekcia hrán, úprava modelu a rozpoznávanie farieb použitím elipsovitej úpravy (elipse fitting), konvexná optimalizácia a ďaľšie.

Tím skúšal aj nahradiť kameru a použiť novú ktorá poskytuje obraz 1080p čo zväčší veľkosť zorného poľa a umožňuje detekciu a klasifikáciu objektov vo väčších vzdialenostiach.

Lokalizácia

Na lokalizáciu tím používa Kalmanov filter. Výskum je zameraný na Bayesovské prístupy na lokalizáciu robota, vrátane Kalmanovho filtra a metódy založené na filtrovaní častíc. Tím sa zaoberal modifikovaním Kalmanovho filtra na zvládnutie neideálnych podmienok z obzoru, začlenením informácií od viacerých agentov.

Chôdza

Tím niekoľko rokov skúmal zlepšenie rýchlosti chôdze a stability na rôznych platformách. Na robotovi AIBO bola dosiahnutá jedna z najrýchlejších chôdzí v tom čas. Na Nao robotovi vylepšili existujúci engine pre chôdzu modifikovaním tuhosti. Vylepšenia pohybu boli vykonané v prvom rade pomocou optimalizačných techník, s nedávnym zlepšením ich frameworku pre online optimalizáciu pohybu dvojnohého robota.

Učenie

Tím aplikoval posilnené učiace techniky pre optimalizáciu pohybu hlavy, poskytnutím robustného algoritmu ktorý robota učí vyberať si míľniky, pre efektívnu lokalizáciu počas futbalového zápasu. Tento algoritmus bol použitý v súťaži Robocup 2013.

Ďalšia práca

Veľa výskumov bolo zameraných na základnú softvérovú architektúru a externé nástroje umožňujúce flexibilitu a rozšíriteľnosť do budúcnosti pre budúci výskum. Medzi tieto projekty patrí vylepšenie konfigurovatelnosti softvéru, prostredníctvom konfiguračných aktualizácií v reálnom čase, vývoj webovej on-line vizualizácie a ladiacich nástrojov..

Zdroj: http://arxiv.org/pdf/1403.6946.pdf

1.3.13 Analýza zahraničného tímu – rUNSWift

Autor: Bc. Miroslav Wolf

Jadro tímu je zložené z vysokoškolských študentov pod dozorom vedúcich univerzity UNSW (University of New South Wales), ktorí sa venujú  Robocupu už mnoho rokov. Od roku 2012 začali spolupracovať aj s Vietnam National University. Univerzita sa venuje Robocupu už 14 rokov.

Vývoj pre rok 2013 zahŕňa automatickú kalibráciu farieb, nový herný simulátor, lepšiu stabilitu, zlepšená detekcia robotov a zdokonalený prístup správania, ktorý bol navrhnutý v jazyku Python. Taktiež vylepšili základ pre prácu v tíme pri väčšom počte hráčov, určili nové ciele a zvýšili počet hráčov na 5 a zapracovali ďalšie zmeny pravidiel.

Ich dlhodobým cieľom je rozvíjať všeobecné používanie inteligentných systémov, ktoré môžu učiť a byť učené na vykonávanie veľa rôznych úloh samostatne prostredníctvom interakcie s prostredím.

Architektúra

Tím rUNSWift používa sieťovo orientovanú architektúru, ktorá je odolná voči chybám. To znamená, že každý robot môže mať mierne rozličný pohľad na svet a podľa toho aj svoju rolu v tíme. Tento prístup má výhodu, že poskytuje určitú redundanciu v prípade, keď je iný robot diskvalifikovaný alebo keď prestane fungovať (môže ho nahradiť iný). Architektúra začína na koreňovej úrovni, kde "herný ovládač" vyvolá stavy pre vyššiu úroveň. Na nižších úrovniach generátor chôdze vykonáva fázy chôdze, ktoré vyvolávajú primitívne zmeny stavov robota ako sa menia jeho pózy 100 krát za sekundu.

Obr.3 – Architektúra robota rUNSWift

Systém videnia

V roku 1999 bol použitý jednoduchý systém vzdelávania na trénovanie rozoznávania farieb. V roku 2001 už boli použité štandardy strojového učenia, C4.5, pre vytvorenie rozhodovacieho stromu rozpoznávania. Toto sa ukázalo ako veľmi dôležité, keďže osvetlenia v laboratóriu univerzity a haly, v ktorej tím súťažil bolo rozdielne a ich starý systém videnia si s tým nevedel poradiť. V roku 2000 bol systém videnia dostačujúci pre rozpoznanie robota a vyhnutiu sa tak zrážky so spoluhráčom.

V posledných rokoch bol aktualizovaný systém videnia pre rozpoznanie ELD hranice, ELD značenia. Taktiež boli zapracované funkcie pre rozpoznávanie okrajov a robot sa už toľko nespolieha iba na farbu. Ďalej bol zapracovaný "natural landmark recognition" algoritmus, ktorý je schopný lokalizovať robota v reálnom čase. Tento prístup je založený na jednorozmerných lokálnych obrazových funkciách a bol predstavený v posledných rokoch RoboCupu. Súčasný výskum a vývoj zahŕňa semi-automatickú korekciu farieb použitím templatov, rýchlejšiu detekciu čiar, vylepšenú detekciu robota a všeobecnú adaptáciu robota na nové rozmery a označenia.

Lokalizácia

Pre lokalizáciu bol v roku 2000 použitý jednoduchý Kalmanov filter. Systém lokalizácie sa vyvinul a zahŕňa multi-modálny filter a distribuované dátové spojenie cez robotov v sieti. V roku 2006 sa zmenilo správanie robotov (roboti individuálne zdieľali informácie) a začali pracovať ako jeden tím - jeden výpočet bol rozložený medzi viacero robotov. To umožnilo napríklad použiť loptu ako lokalizačnú informáciu. Použitie viac a viac robotov pre jeden Kalmanov filter sa neškáloval ľahko keďže počet módov exponenciálne rástol. V roku 2012 tak bol použitý algoritmus Iterative Closest Point (ICP), ktorý rozširuje predchádzajúcu prácu s porovnávaním čiar a ďalších vizuálnych prvkov a objektov.

Zdroj: http://www.informatik.uni-bremen.de/spl/pub/Website/Teams2013/rUNSWift.pdf

1.4 ROBOCUPTP-13 – Príprava web stránky tímu

Úloha bola pridelená Bc. Martinovi Vrabcovi, ktorý bol zároveň aj zodpovedným za splnenie úlohy.

Bolo potrebné vybaviť prístupy na server, ktoré Martin dohodol s Ing. Petrom Lackom, PhD. Stránka je už úspešne zavesená na webovom sídle. Obsahuje všetky náležité informácie o tíme, o jej členoch, stručný popis problému, ktorá riešime a plán na zimný semester. Sú uvedené taktiež zaujímavé odkazy, týkajúce sa Robocupu, ale taktiež na nástroje, ktoré využívame pri tomto projekte. Stránka je priebežne dopĺňaná, každý týždeň sa pridáva nová zápisnica z najaktuálnejšieho stretnutia tímu s vedúcim projektu a vždy po vytvorení dôležitého dokumentu je daný dokument zverejnený na stránke.

Obr.4 – Webová stránka tímu

Odkaz na stránku: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team08is-si/

1.5 ROBOCUPTP-14 – Zoznámiť sa s gitom a importovať si projekt

Úloha bola určená pre celý tím a zodpovedný za jej splnenie bol Bc. Michal Segeč.

1.dôležitým krokom bolo si importovať projekt, aby sme mohli vykonávať jednotlivé úlohy stanovené pre tento šprint. Bc. Juraj Šimek vytvoril krátky návod ako si importovať projekt:

1. Otvoriť eclipse

2. Je dobré vytvoriť na celý TP nový workspace (File – switch workspace)

3. Importovať repozitár:

a. File -> import -> Git ->Projects from Git

b. Clone URI

c. URI: https://bitbucketlogin@bitbucket.org/robocup_tp09/agent.git

d. Ostatné doplní eclipse, treba vyplniť len password

e. Next

4. Výber vetvy

a. Deselect all

b. Vyberieme !!!!!!! LEN !!!!!!!! TP_2014

c. Next

5. Výber adresára, kde sa repozitár skopíruje

a. Len vyberieme adresár

b. Next

6. Výber projektov

a. V tejto fáze vyberieme len projekty RoboCupLibrary a TestFramework

b. Next

7. Úprava Jim projektu

a. Nalistujeme sa tam, kde sa vložila kópia repozitára

b. Otvorime projekt Jim

c. Je tam súbor project2.saple, ktorý treba uložit iba ako .project

d. Potom zase file -> import -> git ->projects from git

e. Teraz ale existing local repository, vyberieme náš repozitár

f. Next

g. Výber Jim-u

h. Next

Pri práci s projektom využívame taktiež Bitbucket a Git. Preto aby sme dokázali projekt upravovať a sprístupniť upravenú verziu pre ostatných sme potrebovali sa naučiť pracovať s Gitom. Za týmto zámerom sme si dohodli tímové stretnutie, kde nám Bc. Metod Rybár vysvetlil základné funkcie tohto nástroja. Ďalšie hlbšie študovanie git-u sme si ponechali na každého osobné uváženie.

1.6 ROBOCUPTP-15  - Identifikácia a vymazanie nepotrebných častí - odstrániť balík garbage

Úloha bola pridelená Bc. Jurajovi Šimekovi, ktorý bol zároveň zodpovedný za jej splnenie.

V projekte Jim sa nachádzal balík sk.fiit.jim.garbage. Tento balík obsahoval všetky balíky,  ktoré neboli potrebné pre ďalšie fungovanie agenta. Súbory v tomto balíku boli zastarané a používali sa v čase keď veľká časť projektu Jim bola implementovaná v jazyku Ruby. Slúžili hlavne na integráciu častí napísaných v Ruby a častí napísaných v Jave. Nakoľko súčasná implementácia agenta Ruby nepoužíva, rozhodli sme sa balík odstrániť a zvýšiť prehľadnosť zdrojového kódu. Balík garbage vznikol ako činnosť tímu Gitmen, ktorí prepisovali súčasti agenta z Ruby do Javy a do tohto balíku vložili balíky, ktoré už nebude potrebné používať. Neboli však odstránené závislosti medzi týmito balíkmi a ostatnými balíkmi, ktoré používa agent implementovaný v projekte Jim. Jednoduché odstránenie balíka nebolo možné, nakoľko vyvolalo sériu chýb. Museli sme preto analyzovať závislosti medzi používanými balíkmi a tými balíkmi, ktoré boli v balíku garbage. Následne bolo treba odstrániť všetky tieto závislosti a až potom bolo možné balík garbage odstrániť.

1.7 ROBOCUPTP-16  - Vytvoriť zoznam zakomentovaného kódu.

Úloha bola pridelená Bc. Petrovi Filípekovi, Bc. Michalovi Segečovi a Bc. Miroslavovi Wolfovi. Zodpovedný za splnenie úlohy bol Bc. Peter Filípek.

Cieľom úlohy bolo postupne prejsť celý projekt Jim a zdokumentovať časti kódu, ktoré sú zakomentované. Dôvod, prečo to bolo potrebné urobiť je ten, že zdrojový kód obsahuje veľa balíčkov a v nich vnorených tried, a kód je veľmi neprehľadný. Pri vytvorenom zozname sme sa snažili aj zistiť, či daný kus zakomentovaného kódu je možné vymazať, alebo nie. Mnohokrát to nebolo možné jednoznačne určiť. Výstupom úlohy je zoznam, pričom každý kúsok kódu má svoj samostatný záznam vo forme balíček -> trieda -> popis zakomentovaného kódu.

Dokument momentálne neuvádzame, keďže sme si stanovili úlohu pre druhý šprint, v ktorej budeme pokračovať vymazávaním týchto nepotrebných časti kódu. Následne bude vytvorený dokument, ktorý bude spájať úlohy z týchto 2 šprintov.

1.8 ROBOCUPTP-17 - Úprava logovania (funkcionalita, dokumentácia, vybrané balíky)

Úloha bola pridelená Bc. Metodovi Rybárovi a Bc. Jurajovi Šimekovi. Zodpovedný za splnenie úlohy bol Bc. Juraj Šimek.

Cieľom úlohy bolo vytvoriť nový logger, keďže doterajšie logovanie v projekte Jim nebolo jednotné. K novému loggeru bola vytvorená dokumentácia a bolo upravených niekoľko vybraných balíkov, kde sa otestoval nový logger. V druhom šprinte sa chceme zamerať na kompletné prerobenie starého loggera v projekte Jim na nový.

Bol vytvorený nový logger, ktorý ako základ využíva štandardný logger z JavaAPI. Ten je obalený triedou JLog. Na formátovanie výstupu do konzoly a do HTML súboru sa používajú triedy JimConsoleFormatter a JimHtmlFormatter, ktoré sú odvodené od triedy Formatter slúžiacej na formátovanie výstupu loggera

Obr.5 – HTML výstup logovaných dát

Logger je rozšírený o nové typy v súbore LogType. Konkrétne ide o tieto typy:

LogType.INIT

LogType.AGENT_MODEL

LogType.WORLD_MODEL

LogType.INCOMING_MESSAGE

LogType.OUTCOMING_MESSAGE

LogType.INTERNALS

LogType.LOW_SKILL

LogType.HIGH_SKILL

LogType.GUI

LogType.OTHER

Celá dokumentácia k vytvorenému loggeru je zverejnená na stránke nášho tímu.