| ÚLOHA | Riešiteľ | Odhadovaný čas | Nedokončené časti | Zostavajúci čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh |  |  |  |  |
| Návrh dátového modelu schémy pre uchovávanie IDs | Martin Šustek | 2h |  |  |
| Návrh dátového modelu schémy pre uchovávanie ohlasov | Marek Černák | 2h |  |  |
| Návrh dátového modelu schémy pre uchovávanie dopytov a dopytovateľov | Juraj Michalička | 2h |  |  |
| Návrh spôsobu a štruktúry ukladania FULLtext-ov | Ján Krivý | 1h |  |  |
| Návrh hierarchie prístupnosti Fulltextov | Ján Krivý | 30m |  |  |
| Návrh Workflow-u od vykonania dopytu, cez uloženie medzivýsledkov, po vrátenie finálneho výsledku | Vlado Demčák | 1h 30m |  |  |
| IMPLEMENTÁCIA |  |  |  |  |
| Vytvoriť CLI skript pre zadavanie dopytov | Martin Cibula | 1h |  |  |
| Vytvoriť basic servlet vykonavajuci dopyty získavajúce medzinárodné Ids | Vlado Demčák | 1d 4h |  |  |
| Vytvoriť basic servlet získavajúci lokálne IDs pre medzinárodné Ids | Jozef Melko | 5h |  |  |
| Vytvoriť servlet doťahujúci ohlasy pre získané ID | Jozef Melko | 5h |  |  |
| Vytvorenie databázy pre uchovávanie IDs | Martin Šustek | 1h 30m |  |  |
| Vytvorenie databázy pre uchovávanie ohlasov | Marek Černák | 1h 30m |  |  |
| Vytvorenie databázy pre uchovávanie dopytov a dopytovateľov | Juraj Michalička | 1h 30m |  |  |
| Prepis algoritmov pre deduplikaciu do Javy | Marek Černák | 1d 6h |  |  |
| DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |
| Vytvoriť excel so vzorovými výstupnými dátami | Jozef Melko | 1h |  |  |
| Spísať vlastnosti entít podľa priority a zdroja, z kt. Sa dajú získať | Martin Šustek | 2h |  |  |
| Vytvoriť diagram pre workflow získavania Ids a ohlasov diel | Vlado Demčák | 1h |  |  |
| Opis rozhrania ponúkaného servletmi | Martin Cibula | 2h |  |  |
| Zdokumentovanie štruktúry databáz aj s diagramami | Juraj Michalička | 2h |  |  |
| DOMÉNA |  |  |  |  |
| Štúdium štandardov Unimark a Mark21 | Vlado Demčák | 4h |  |  |
| Štúdium protokolu OAIPMH | Martin Cibula | 4h |  |  |
| Štúdium vstupov a výstupov z Thomson WS | Martin Šustek | 4h |  |  |
| Štúdium vstupov a výstupov z Elsevir WS | Martin Šustek | 4h |  |  |
| Štúdium WOS | Marek Černák | 8h |  |  |
| Štúdium SCOPUS | Marek Černák | 8h |  |  |
| Štúdium VIAF | Juraj Michalička | 4h |  |  |
| Štúdium RDF | Martin Cibula | 4h |  |  |
| ÚDRŽBA |  |  |  |  |
| Setup bitbucket repozitára | Martin Šustek | 1h 30m |  |  |
| Inštalácia JiRa | Marek Černák | 2d |  |  |
| Instalacia Tomcat | Jozef Melko | 2h |  |  |
| Manualne vyhladavanie a porovnavanie Ids | Ján Krivý Juraj Michalička | 1d |  |  |
| TESTOVANIE |  |  |  |  |
| Testy pre dopytovanie Ids | Vlado Demčák | 1h 30m |  |  |
| Testy pre dopytovanie ohlasov | Jozef Melko | 1h 30m |  |  |
| Testy pre ukladanie dopytovatelov | Jozef Melko | 1h 30m |  |  |
| Testy pre vkladanie nesprávnych hodnôt do DB | Ján Krivý | 1h |  |  |
| Testy pre kontrolu checksums ukladanych FULLtexto | Ján Krivý | 30m |  |  |
| Testy pre deduplikaciu | Marek Černák | 2h |  |  |