**Zápisnica 12., tímu αReach (#4)**

**Autor:** Matúš Cimerman

**Dátum stretnutia:** 9.12.2015

**Prítomní:**  Vedúci: Ing. Peter Kapec, PhD.

Členovia tímu: Bc. Matúš Cimerman

Bc. Irina Dyomina

Bc. Michal Fašánek

Bc. Jaroslav Gazdík

Bc. Denis Illés

Bc. Filip Jurčacko

Bc. Dalibor Mészáros

**Priebeh stretnutia:**

* Posledné stretnutie v zimnom semestri.
* Zhodli sme sa, že budeme na projekte pracovať aj cez sviatky a skúškové obdobie aby sme projekt posunuli a dosiahli všetky ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku projektu.
* Diskusia najmä o tom, prečo sa nám nepodarilo dokončiť posledné úlohy:
  + Riešili sme hlavne dokumentáciu,
  + Príprava na deň otvorených dverí na FIIT kde sme prezentovali 3Dsoftviz spolu s Kinect-om
  + Posledný šprint trval o týždeň menej ako ostatné šprinty – nedostatok času
  + Nedokončené úlohy ostávajú s cieľom dokončiť ich do Vianoc resp. cez vianočné sviatky

**Stav úloh z minulého stretnutia:**



**Úlohy na budúce stretnutie:**

