**Zápisnica 12., tímu αReach (#4)**

**Autor:** Matúš Cimerman

**Dátum stretnutia:** 9.12.2015

**Prítomní:**  Vedúci: Ing. Peter Kapec, PhD.

 Členovia tímu: Bc. Matúš Cimerman

 Bc. Irina Dyomina

 Bc. Michal Fašánek

 Bc. Jaroslav Gazdík

 Bc. Denis Illés

 Bc. Filip Jurčacko

 Bc. Dalibor Mészáros

**Priebeh stretnutia:**

* Posledné stretnutie v zimnom semestri.
* Zhodli sme sa, že budeme na projekte pracovať aj cez sviatky a skúškové obdobie aby sme projekt posunuli a dosiahli všetky ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku projektu.
* Diskusia najmä o tom, prečo sa nám nepodarilo dokončiť posledné úlohy:
	+ Riešili sme hlavne dokumentáciu,
	+ Príprava na deň otvorených dverí na FIIT kde sme prezentovali 3Dsoftviz spolu s Kinect-om
	+ Posledný šprint trval o týždeň menej ako ostatné šprinty – nedostatok času
	+ Nedokončené úlohy ostávajú s cieľom dokončiť ich do Vianoc resp. cez vianočné sviatky

**Stav úloh z minulého stretnutia:**



**Úlohy na budúce stretnutie:**

