**Záznam zo stretnutia č. 5(LS)
(Tím č. 5)**

**Vypracoval:** Martin Jurík

**Termín a miesto konania:**

16.03.2016 11:00 Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (4.46) FIIT

**Zúčastnení:**

Ing. Vanda Benešová, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Lukáš Hudec (LH)
Bc. Róbert Birkus (RB)
Bc. Michal Löffl­er (ML)
Bc. Róbert Karásek (RK)
Bc. Martin Jurík (MJ)
Bc. Michal Korbeľ (MK)
Bc. Katarína Janečková (KJ)

**Neprítomní:**

**Obsah stretnutia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riešiteľ** | **ID.** | **Splnené úlohy** |
| **KJ** |  | Dokonceny meanshift s nejakym problemom |
| **LH** |  | Histogramy |
|  | Porovnanie a najdenie outliers, lokalne maxima |
| **MJ** |  | Implementacia odstranenia sumu do gui |
|  | Uprava openfile a open xml dialogov |
| **MK** |  | Doplnenie poslednych kommitov, zmien |
|  | Stelovanie bodu za postelou |
| **RB** |  | Rozbehanie CUDA a GSlic v skole |
|  | Riesenie chyby s dominantnymi oblastami |
| **ML** |  | Pridanie Exportera a metody do exportera |
|  | Konverzia xyz na typ SDK |

**Úlohy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID.** | **Úloha** | **Zodpovedný** |
|  | Dorobit Slic | **RB** |
|  | Dominantne smery pomocou normal |
|  | Generacia segmentov pre Misov |
|  | Vizualizovat body ktore su na osi, vizualizovat data | **KJ** |
|  | Mat prehlad a este vsetko co robime |
|  | Uplne ukoncit meanshit |
|  | Pokryt testami common util | **RK** |
|  | Spravit na lukasovu metodu test |
|  | Code review |
|  | Synchronizacia skolskeho pocitaca |
|  | Preprogramovat ostranenie sumu s gui do libky | **MJ** |
|  | Prehodit XML parser do libky |
|  | Doprogramovat nahradenie aktualneho datasetu za odsumeny |
|  | Rancas cez jednotlive vytvorene segmenty segmenty | **MK ML** |
|  | Pomoct ML a MK | **LH** |
|  | Zistit jednotlive parametre nastaveni |