

**Tímový projekt 2015/2016**

## Zápisnica z 15. stretnutia

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum: 14.3.2016** | **Čas: 08:00 - 11:00** | **Miestnosť: 5.45** |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel | |
| **Členovia tímu:** | Bc. Vladimír Čápka | |
| Bc. Roman Kopšo | |
| Bc. Kristián Košťál | |
| Bc. Patrik Krajča | |
| Bc. Patrik Pernecký | |
| Bc. Peter Radványi | |
| Bc. Dalibor Turay | |
| **Vypracoval:** | Bc. Vladimír Čápka | |

## *Plán stretnutia*

* Review šprintu
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti C
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## Rokovanie

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| HDS - databáza a testovanie zapisovania logov | Druhá iterácia databázy.  Pridanie funkcií na konfiguráciu databázy.  Testovanie zapisovania a čítania logov z databázy. Úloha splnená. |
| Vytvorenie viacerých fake AP na testovacie účely pre HDS | Vytvorenie generátora správ, keďže fake AP nebol funkčný protokol pre AFCP. Úloha splnená. |
| AFCP - Spracovanie požiadavky od HDS | Prijatie aslan správy od HDS a nastavenie potrebných požiadaviek vo WTP, ci AFCP  definovanie protokolu sprav medzi HDS a AFCP. Úloha bola úspešne dokončená. |
| AFCP - Doplňujúca funkcionalita ku najkratšej ceste | Bola úspešne pridaná možnosť navoliť koncové WTP, od ktorého pôjde signál ku STA, čiže v jadre siete môže ísť hľadanie najkratšej cesty, ale koncový bod pred stanicou môže byť zvolený. |
| WTP[2] | Modifikácia HostAPd.  Doplnenie OpenWRT.  Úloha dokončená |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

Zápis úloh do ďalšieho stretnutia, prípadne popis , kde sa tieto úlohy nachádzajú