

**Tímový projekt 2015/2016**

## Zápisnica z 19. stretnutia

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum: 18.4.2016** | **Čas: 08:00 - 11:00** | **Miestnosť: 5.45** |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel | |
| **Členovia tímu:** | Bc. Vladimír Čápka | |
| Bc. Roman Kopšo | |
| Bc. Kristián Košťál | |
| Bc. Patrik Krajča | |
| Bc. Patrik Pernecký | |
| Bc. Peter Radványi | |
| Bc. Dalibor Turay | |
| **Vypracoval:** | Bc. Vladimír Čápka | |

## *Plán stretnutia*

* Review šprintu
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti C
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## Rokovanie

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| AFCP - doplnenie správ podľa definície od WTP + handover správy | Na WTP sú definované predvolené správy, ktoré treba nakonfigurovať pri spojení a odpojení STA. Úloha bola splnená. |
| WTP - Implementácia správy Aslan Handover Request | Implementácia rozhodovacích správ. Úloha bola splnená. |
| WTP - Implementácia správy Aslan Release Request | Implementácia rozhodovacích správ. Úloha bola splnená. |
| Vytvorenie funkčného prototypu | Spravenie prototypu ako jeden spustiteľný súbor (napr. exe) pre náš projekt za účelom testovania tretích strán, aplikovanie multithreadingu aby sa mohlo spustiť naraz Ryu, HDS, AFCP aj generátor správ. A napísanie príručky k spusteniu prototypu. Úloha nebola splnená úplne a bola prenesená do ďalšieho týždňa . |
| Testovanie | Testovanie s použitím softvéru iperf a IxChariot |
| AFCP problémy | Zlepšovanie a fixovanie chýb. |
| Hľadanie chýb v kóde. | Zistiť prečo handover sekol počas video hovoru, či je to aplikačná chyba alebo či je to chyba v UDP protokole. A zistiť ako treba spraviť handover bez seknutia. |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

Zápis úloh do ďalšieho stretnutia, prípadne popis , kde sa tieto úlohy nachádzajú