

Tímový projekt 2015/2016

## **Zápisnica z 2. stretnutia**

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum:** 28.9.2015 | **Čas:** 8:00 - 11:00 | **MIestnosť:** 5.45 |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel | |
| **Členovia tímu:** | Bc. Vladimír Čápka | |
| Bc. Roman Kopšo | |
| Bc. Kristián Košťál | |
| Bc. Patrik Krajča | |
| Bc. Patrik Pernecký | |
| Bc. Peter Radványi | |
| Bc. Dalibor Turay | |
| **Vypracoval:** | Bc. Dalibor Turay | |

## *Plán stretnutia*

* Prerokovanie stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti D
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## *Stav plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úloha** | **Zodpovedná osoba** | **Stav** |
| Vytvorenie a návrh loga | Všetci členovia tímu | Dokončené |
| Štúdium 2 diplomových prác poskytnutých vedúcim tímu | Všetci členovia tímu | Preštudované |
| Štúdium SDN sietí | Všetci členovia tímu | Preštudované |
| Štúdium WIFI | Všetci členovia tímu | Preštudované |
| Štúdium CapWap | Kristián Košťál, Roman Kopšo | Preštudované |
| Štúdium Personal AP | Vladimír Čápka, Patrik Krajča | Preštudované |
| Štúdium testovacích prostredí pre SDN siete | Peter Radványi, Patrik Pernecký, Dalibor Turay | Preštudované |

## *Rokovanie*

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| Účasť na TP Cupe | Jendnoznačne odsúhlasená účasť |
| Trekovanie času v manažovacom prostredí | Vybraný: Trello plus |
| Výber metodiky pre ohodnotenie úloh | Veľkosť tričiek (XS,S,M,L,XL) |
| Vytvorenie spoločného mailu | Vytvorený spoločný email |
| Rozdelenie úloh medzi členov tímu | Členovia si rozdelili úlohy v Trelle |
| Plánovanie projektu | Naplánovaný ďalší šprint 0 |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úloha** | **Zodpovedná osoba** | **Termín** |
| Opakovanie diplomových prác | Všetci členovia tímu | 5.10.2015 |
| Štúdium Wifi v SDN sieťach | Kristián Košťál, Roman Kopšo, Vladimír Čápka, Patrik Krajča | 5.10.2015 |
| Štúdium a vyhľadávanie možností pre virtualizáciu Wifi v SDN sieťach pre testovacie účely | Peter Radványi, Patrik Pernecký, Dalibor Turay | 5.10.2015 |
| Pozrieť si možnosti SDN Wifi pre rooter ASUS RT - N16 | Kristián Košťál, Roman Kopšo, Vladimír Čápka, Patrik Krajča | 5.10.2015 |
| inštalácia Mininetu (virtuálne prostredie SDN sietí) | Všetci členovia tímu | 5.10.2015 |