

**Tímový projekt 2015/2016**

## Zápisnica z 20. stretnutia

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum: 18.4.2016** | **Čas: 08:00 - 11:00** | **Miestnosť: 5.45** |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel |
| **Členovia tímu:** | Bc. Vladimír Čápka |
| Bc. Roman Kopšo |
| Bc. Kristián Košťál |
| Bc. Patrik Krajča |
| Bc. Patrik Pernecký |
| Bc. Peter Radványi |
| Bc. Dalibor Turay |
| **Vypracoval:** | Bc. Dalibor Turay |

## *Plán stretnutia*

* Review šprintu
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti C
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## *Rokovanie*

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| Inžinierske dielo, riadenie, pouzívateľská príručka pre HDS | Vykonaná revízia a úpravy v dokumentu riadenia a doplňená dokumentácia implementovaného HDS. |
| AFCP - doplnenie správ podľa definície od WTP + handover správy | Doplnené zistené nedostatky pri handoveri. Doplnená funkcionalita k odosielaniu a prijímaniu správ týkajúcich sa handovera. |
| WTP - Implementacia spravy Aslan Disassociation Response | Implementovaná správa ASLAN Disassociation Response. |
| WTP - Implementacia spravy Aslan Flush Request | Implementovaná správa ASLAN Flush Request. |
| Vytvorenie prototypu | Aplikovaný multithreading, aby sa mohli naraz spustiť ryu, hds, afcp aj generátor ASLAN správ.Napísaná príručka k spusteniu prototypu. |
| Robime.it | Vytvorená prezentácia tímu do článku pre robime.it |
| Poster | Vytvorený poster na TPCup. |
| HDS - handover, connect/disconnect | Vytvorená funkcionalita pre manuálny handover. odosielanie správ na AFCP, STA connect, disconnect. |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

Príprava 10. šprintu. Popis úloh bol zaznamenaný do manažovacieho systému Trello.