

**Tímový projekt 2015/2016**

## Zápisnica z 23. stretnutia

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum: 9.5.2016** | **Čas: 08:00 - 11:00** | **Miestnosť: 5.45** |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel | |
| **Členovia tímu:** | Bc. Roman Kopšo | |
| Bc. Kristián Košťál | |
| Bc. Patrik Krajča | |
| Bc. Patrik Pernecký | |
| Bc. Peter Radványi | |
| Bc. Dalibor Turay | |
| **Vypracoval:** | Bc. Dalibor Turay | |

## *Plán stretnutia*

* Review šprintu
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti C
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## *Rokovanie*

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| Dokumentácia - AFCP | Dokumentované časti implementácie AFCP. Úloha bola splnená čiastočne. |
| Dokumentácia - WTP | Dokumentované časti implementácie WTP. Úloha bola splnená čiastočne. |
| Dokumentácia ing. diela | Úprava Ing. diela. Úloha bola splnená čiastočne. |
| Dokumentácia riadenia | Úprava dokumentu riadenia. Úloha bola splnená čiastočne. |
| Testovanie 3. stranou | Príprava na testovanie treťou stranou. Úloha bola splnená čiastočne. |
| Dokumentácia - HDS | Doplnenie dokumentácie HDS. Úloha bola splnená čiastočne. |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

Neboli definované žiadne ďalšie úlohy.