

Tímový projekt 2015/2016

## **Zápisnica z 3. stretnutia**

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum: 5.10.2015** | **Čas: 8:00 - 11:00** | **MIestnosť: 5.45** |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel |
| **Členovia tímu:** | Bc. Vladimír Čápka |
| Bc. Roman Kopšo |
| Bc. Kristián Košťál |
| Bc. Patrik Krajča |
| Bc. Patrik Pernecký |
| Bc. Peter Radványi |
| Bc. Dalibor Turay |
| **Vypracoval:** | Bc. Dalibor Turay |

## *Plán stretnutia*

* Prerokovanie stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti D
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## *Stav plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Úloha | Zodpovedná osoba | Stav |
| Opakovanie diplomových prác | Všetci členovia tímu | preštudované |
| Štúdium Wifi v SDN sieťach | Kristián Košťál, Roman Kopšo, Vladimír Čápka, Patrik Krajča | Preštudované |
| Štúdium a vyhľadávanie možností pre virtualizáciu Wifi v SDN sieťach pre testovacie účely | Peter Radványi, Patrik Pernecký, Dalibor Turay | Preštudované a vyhľadané |
| Pozrieť si možnosti SDN Wifi pre router ASUS RT - N16 | Kristián Košťál, Roman Kopšo, Vladimír Čápka, Patrik Krajča | Preštudované a vyhľadané |
| inštalácia Mininetu (virtuálne prostredie SDN sietí) | Všetci členovia tímu | Nainštalované a otestovaná funkčnosť |

## *Rokovanie*

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| Výber možnosti pre virtualizáciu Wifi v SDN sieťach | Vybraný modul mininet- Wifi  |
| Výber firmware-u pre router ASUS RT - N16 | Vybraný firmware DD-WRT |
| Prezentácia a zoznámenie sa s prostredím mininet (virtuálne prostredie) | Všetci členovia si osvojili používanie mininetu |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úloha** | **Zodpovedná osoba** | **Termín** |
| Vymyslieť user stories | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Vytvoriťnávrh kostry projektu | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Vytvorenie product backlog | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Vytvoriť Webovú stránku tímu | Vladimír Čápka, Peter Radványi | 12.10.2015 |
| Spojazdnenie OpenVSwitch na Routri | Kristián Košťál | 12.10.2015 |
| Pridanie funkcionality Wifi testovania do mininetu | Patrik Pernecký, Peter Radványi, Dalibor Turay | 12.10.2015 |
| Rozdelenie kompetencií v tíme | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Spojazdnenie softvérového kontrolóra RYU | Roman Kopšo, Patrik Krajča | 12.10.2015 |