

**Tímový projekt 2015/2016**

## Zápisnica zo 4. stretnutia

## *Účastníci stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum:** 21.9.2015 | **Čas:** 18:00 - 19:30 | **MIestnosť:** 5.45 |
| **Vedúci tímu:** | Ing. Rastislav Bencel | |
| **Členovia tímu:** | Bc. Vladimír Čápka | |
| Bc. Roman Kopšo | |
| Bc. Kristián Košťál | |
| Bc. Patrik Krajča | |
| Bc. Patrik Pernecký | |
| Bc. Peter Radványi | |
| Bc. Dalibor Turay | |
| **Vypracoval:** | Bc. Dalibor Turay | |

## *Plán stretnutia*

* Prerokovanie stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia
* Výmena znalostí medzi členmi tímu
* Prerokovanie bodov z časti D
* Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

## *Stav plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úloha** | **Zodpovedná osoba** | **Stav** |
| Vymyslieť user stories | Všetci členovia tímu | vymyslené |
| Vytvoriťnávrh kostry projektu | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Vytvorenie product backlog | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Vytvoriť Webovú stránku tímu | Vladimír Čápka, Peter Radványi | 12.10.2015 |
| Spojazdnenie OpenVSwitch na Routri | Kristián Košťál | 12.10.2015 |
| Pridanie funkcionality Wifi testovania do mininetu | Patrik Pernecký, Peter Radványi, Dalibor Turay | 12.10.2015 |
| Rozdelenie kompetencií v tíme | Všetci členovia tímu | 12.10.2015 |
| Spojazdnenie softvérového kontrolóra RYU | Roman Kopšo, Patrik Krajča | 12.10.2015 |

## *Rokovanie*

|  |  |
| --- | --- |
| **BOD ROKOVANIA** | **VÝSLEDOK** |
| Prerokovanie vymyslených user stories | Vytvorené user stories, potrebné ešte upraviť |
| Návrh kostry projektu | Predstavený a upravený návrh kostry projektu |
| Webová stránka | Vytvorená webová stránka, potrebné ešte doladiť niektoré aspekty. |
| Spojazdnenie OpenVSwitch na rootery | Nepodarilo sa spojazdniť, je potrebné odstrániť buggy. |
| Pridanie funkcionality Wifi testovania do mininetu | Ukážka a oboznámenie sa s prácou wifi-mininetu |
| Rozdelenie kompetencií v tíme | Kompetencie boli rozelené na základe výberu členmi tímu |
| Spojazdnenie softvérového kontrolóra RYU | Oboznámenie ostatných členov s kontrolórom |
| Vytvorenie predbežného plánu šprintov | High level pohľad na beh šprintov |
| Prerokovanie hardvérových požiadaviek | Hardvérové požiadavky prerokované pre kontrolór RYU |
| Zadelenie úloh do ďalieho týždňa | Úlohy boli zadelené a k nim boli priradený členovia. |

## *Úlohy do ďalšieho stretnutia*

Príprava 1. šprintu. Úlohy boli zaznamenané do manažovacieho systému Trello.